ВАСИЛЬКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

23.05.2018                               смт Васильківка                              № Р-198/0/276-18

Про погодження звіту про хід виконання районної Програми «Питна вода Васильківщини на 2005-2020 роки» за 2017 рік

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», провівши аналіз виконання заходів по реалізації Програми «Питна вода Васильківщини 2005-2020 роки», затвердженої рішенням сесії Васильківської районної ради від 21 липня 2005 року № 430-26/ІV:

1. Погодити звіт про хід виконання районної Програми «Питна вода Васильківщини на 2005-2020 роки» за 2017 рік, додається.

2. Направити в установленому порядку матеріали звіту про хід виконання районної Програми «Питна вода Васильківщини на 2005-2020 роки» за 2017 рік на розгляд чергової сесії районної ради.

3. Доручити начальнику відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства – головному архітектору райдержадміністрації (Заїка) виступити на пленарному засіданні районної ради з доповіддю із зазначеного питання.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Заїка), контроль залишаю за собою.

Виконуюча обов’язки голови

райдержадміністрації                                                                             Л.А.ГОЛЄВА

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

23.05.2018 № Р-198/0/276-18

ЗВІТ

про хід виконання районної Програми

«Питна вода Васильківщини на 2005-2020 роки» за 2017 рік

Районна Програми «Питна вода Васильківщини 2005-2020 роки» спрямована на виконання та реалізацію заходів щодо забезпечення населення Васильківщини якісною питною водою в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, як наслідок, поліпшення стану здоров׳я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації на території району, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Послуги населенню сел. Васильківка по водопостачанню та водовідведенню надає Васильківське районне підприємство «Джерело». Водопровідно-каналізаційне господарство має розгалужену мережу водопостачання: 56,3 км водопровідних мереж, 6,4 каналізаційних мереж,                 1 водозабір, 1 насосну станцію.

З 83 населених пунктів району 8 підключені до централізованого водопостачання, інші населені пункти користуються привізною водою, з колодязів, а також з індивідуальних свердловин.

З метою подальшої модернізації водопровідної мережі, за рахунок коштів місцевого бюджету та власних коштів РКП «Джерело» в 2017 році розроблено  проекти на заміну водопровідної мережі по вул. Партизанській в                      сел. Васильківка вартість робіт становить 2628,0 тис. грн., також планується виконати капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Восточна в             смт. Васильківка, вартість робіт становить 199,0 тис.г рн., «Капітальний ремонт ділянки самоплинного каналізаційного колектора по провулку Комунальному в сел. Васильківка, Дніпропетровської області» - вартість робіт 336,54 тис. грн. Виконання робіт згідно даних проектів, які планується реалізувати в 2018 році дасть змогу забезпечити стабільне та якісне водопостачання в                          сел. Васильківка.

В 2017 році комунальним підприємством виконано заміну каналізаційної мережі протяжністю 60 м, від вул. Нагорна до вул. Шевченко, в                       сел. Васильківка за рахунок коштів підприємства. Вартість робіт становить      20,0 тис. грн.  Відновлено роботу свердловини №12 Вовчанського водозабору.

2

У 2016 році Павлівською сільською радою було виготовлено проектно-кошторисну документації на об’єкт « Будівництво водогону в с. Павлівка, Васильківського району, Дніпропетровської області». Кошторисна вартість проекту становила 460,0 тис. грн. В грудні 2017 року були завершені роботи по будівництву водогону.

Воскресенівською сільською радою також виготовлений проект на будівництво водопровідної мережі в с. Воскресенівка,  вартість проекту -                     2427,57 тис. грн. Цей проект планується реалізувати в 2019 році.

Для покращення санітарно – технічного стану проводиться щорічна профілактична дезінфекція джерел водопостачання населених пунктів. З метою проведення лабораторного контролю складу підземних вод, згідно ДСанПІНом «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості питної води централізованого господарсько-питного водопостачання» КП «Джерело» укладені договора з санітарно-гігієнічною лабораторією управління Держпродспоживслужби у Васильківському районі. Також головами сільських та селищних рад здійснюється контроль за громадськими колодязями розташованими на підпорядкованих територіях. На всіх територіях сільських та селищних рад здійснюється підвіз розливної питної води та укладені угоди на здійснення даного заходу відповідно до чинного законодавства. З метою виконання Програми, щорічно під час підготовки пропозицій до Програми соціально-економічного розвитку Васильківського району проводиться детальне прорахування обсягів необхідних капіталовкладень на житлово-комунального господарства, в тому числі на реконструкцію системи питного водопостачання.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                     Н.В.СКУЛЬСЬКА

Начальник відділу містобудування,

архітектури , інфраструктури

та житлово-комунального

господарства - головний архітектор

райдержадміністрації                                                                     О.М.ЗАІКА