

**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН**

**ПОЛОНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**виконавчий комітет**

**рішення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 січня 2020 року | Полонне | №10 |

**Про затвердження плану заходів з організації благоустрою та санітарного очищення території Полонської міської ОТГ**

**на 2020 рік**

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу благоустрою та екології виконавчого комітету ради Туринського О.В. щодо проведення заходів з поліпшення благоустрою та санітарного очищення міста Полонне та інших населених пунктів ОТГ у 2019 році, виконком міської ради відмічає, що протягом минулого року на території громади проводився певний комплекс заходів, спрямованих на поліпшення рівня благоустрою населених пунктів Полонської міської ОТГ.

Наразі виникла необхідність у проведенні додаткового комплексу заходів з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів громади у 2020 році.

З метою приведення в належний санітарний стан вулиць та доріг комунальної власності, тротуарів, кюветів та узбіч вулиць та доріг, прибережних смуг річок і прибудинкових територій, територій підприємств, організацій та установ різних форм власності, упорядкування місць масового відпочинку громадян: площ, скверів, парків, а також виконання робіт з санітарного очищення та озеленення населених пунктів громади, враховуючи пропозиції членів виконкому, депутатів міської ради, відповідно до статті 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Правил благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Полонської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням сорок п’ятої сесії Полонської міської ради ОТГ І скликання від 09.02.2018 року №13, виконавчий комітет міської ради ОТГ

ВИРІШИВ:

1. Інформацію головного спеціаліста відділу благоустрою та екології Туринського О.В. про проведені заходи щодо поліпшення благоустрою та санітарного очищення населених пунктів Полонської міської ОТГ у 2019 році взяти до відома (додаток 1).
2. Затвердити план заходів з організації благоустрою та санітарного очищення території Полонської міської ОТГ на 2020 рік (додаток 2).
3. Встановити п’ятницю єдиним санітарним днем з очищення території Полонської міської ОТГ.
4. Депутатським комісіям з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ здійснювати координацію робіт з проведення комплексних заходів.
5. Адміністративній комісії виконавчого комітету ради розглядати подання контролюючих служб та організацій щодо порушень Правил благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Полонської об’єднаної територіальної громади, вирішувати питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.
6. Звернути увагу господарюючих суб’єктів та керівників об’єктів торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення на виконання обов’язків, встановлених нормами Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Правил благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Полонської об’єднаної територіальної громади щодо забезпечення належного утримання територій, прилеглих до даних об’єктів.
7. Відділу благоустрою та екології виконавчого комітету ради та КП ПМР «Благоустрій» постійно проводити індивідуальну роботу з мешканцями м. Полонне та інших населених пунктів ОТГ, керівниками підприємств, установ і організацій усіх форм власності, фізичними особами-підприємцями щодо укладення договорів про вивіз твердих побутових відходів.
8. КП ПМР «Благоустрій», відповідно до статті 32 Закону України «Про відходи», забезпечити роздільний збір сміття на території ОТГ.
9. Про хід виконання цього рішення інформувати виконком міської ради ОТГ у січні 2021 року.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Яськова В.М. та начальника відділу благоустрою та екології виконавчого комітету Пасіщука В.В.

В.о. міського голови,

секретар ради Л. Сосун

*Додаток 1*

*до рішення виконавчого комітету*

*Полонської міської ради ОТГ*

*від 27.01.2020 року №10*

**Інформація про проведені заходи з поліпшення благоустрою та санітарного очищення населених пунктів Полонської міської ОТГ**

**у 2019 році**

Протягом 2019 року у населених пунктах громади проводився певний комплекс заходів, спрямованих на поліпшення рівня благоустрою населених пунктів громади, а саме: здійснювались відповідні роботи з прибирання та вивозу твердих побутових відходів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ – ліквідовано 14 таких сміттєзвавлищ, було укладено 466 договорів на вивіз ТПВ з жителями громади (м. Полонне -235, с. Новоселиця - 23, с. Прислуч - 2, с. Любомирка - 5, с.Юровщина – 77, с.Троєщина – 45, с.Титьків – 70, с.Новолабунь - 88), всього станом на 01.01.2020 року укладено 6539 договорів, 40 договорів на вивіз ТПВ з ФОП, юридичними особами та бюджетними установами (всього 202 договори), придбано 64 контейнери для роздільного збору відходів на суму 598,656 тис.грн., та створено 3 контейнерні майданчики.

Громада міста залучалась до проведення Всеукраїнських акцій «За чисте довкілля» та «День довкілля», проведені роботи по облаштуванню скверу по вул. Лесі Українки, неодноразово проводилися силами працівників виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ за участю громади, прибирання території міського скверу, площі Шевченка, площі Слави, площі Перемоги, території Полонського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва тощо.

По зверненнях громадян, фізичних осіб-підприємців, керівників підприємств та організацій, у відповідності до чинного законодавства, здійснювалось видалення дерев, формувальне, санітарне та омоложувальне обрізання крон дерев.

Протягом 2019 року було закуплено та висаджено на території Полонської міської об’єднаної територіальної громади зелені насадження в кількості 1145 шт. на суму 81,415 тис.грн., а саме: Парк Слави - 168 шт. (туя західна куляста - 10, туя західна колоновидна - 66 шт., туя зелено-жовта - 9 шт., ялина колюча голуба - 3 шт., самшит вічнозелений - 48 шт., дуб червоний - 6 шт., клен гостролистий - 28 шт., модрина європейська- 4 шт., ялина подушковидна - 9., гінкго дволопатове - 5 шт.), Площа 996 район Горошки 112 шт. (Ялина колюча голуба - 2 шт., ялівець козацький - 18 шт., Клен гостролистий - 40 шт., туя західна куляста - 32 шт., туя західна колоновидна - 20 шт.), Площа тисячоліття - 55 шт. (туя західна куляста - 31 шт., туя західна колоновидна - 24 шт.), Памятний знак жертвам голодомору 1932-1933 років - 10 шт. (1 ялина колюча голуба - 2 шт., туя колоновидна - 8 шт.), художня школа - 75 шт. (туя західна колоновидна - 14, туя західна куляста - 41 шт., ялівець козацький - 20 шт.), вул.Лесі Українки (від Полонської ЦРЛ до моста колишнього заводу хлібопродуктів) - 93 клени гостролисті, вул. Лесі Українки (від кафе "Сакура" до приміщення Приватбанку) - 117 кленів гостролистих, прилегла територія до приміщення соціального захисту населення Полонської РДА - 12 туй кулястих, вул. Толстого (ігровий майданчик) - 12 шт. (гінкго дволопатове - 4 шт., туя колоновидна - 8 шт.), Алея слави загиблим в АТО - 34 шт. (туя шаровидна - 8 шт., самшит вічнозелений - 12 шт, ялівець козацький - 14 шт.), парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва - 28 шт. (Туя колоновидна - 16 шт., туя жовтокінцева - 2 шт., туя енвангера - 4 шт., ялівець скельний 6 шт.), памятник Перемоги - 8 шт. (туя колоновидна - 2 шт., самшит вічнозелений 6 шт.), парк по вул.Декабристів - 9 шт. (туя колоновидна - 6 шт., ялина подушковидна - 3), ЗОШ №4 - 20 кленів гостролистих, територія КП "Полонне тепловодопостачання" - 20 кленів гостролистих, територія очисних споруд м.Полонне - 49 шт (клен гостролистий 46 шт., ялина голуба - 1 шт., туя золота - 2 шт.), територія діагностичного центру - 14 туй колоновидних, територія Новоселицької ЗОШ - 28 шт. (туя зелено-жовта - 10 шт., спірея 6 шт., клен гостролистий 8 шт., гіінкго дволопатеве - 4 шт.), територія Великоберезнянської ЗОШ 30 шт. (туя шаровидна - 14 шт., ялина європейська - 2 шт., гінкго дволопатеве - 4 шт., клен гостролистий - 10 шт.), териорія ДНЗ в с.Ганусине -24 шт. (туя жовто-зелена - 10 шт., спірея - 6 шт., клен гостролистий - 8 шт.), територія ДНЗ №2 "Веселка" 36 шт. (туя шаровидна - 34 шт., ялина європейська - 2 шт.), територя ЗОШ №5 - 18 туй зелено-жовтих, терторія адмінбудівлі старости Великоберезнянського старостинського округу - 12 шт. (туя зелено-жовта - 10 шт, ялівець звичайний - 2 шт.), територія адмінбудівлі старости Онацьковецького старостинського округу - 26 шт. (клен гостролистий - 6 шт., туя колоновидна -14 шт., гінкго дволопатеве - 4 шт., ялина голуба - 2 шт.), памяятний знак воїнам-односельчанам у с. Роговичі 34 шт. (самшит вічнозелений - 12 шт., туя колоновидна - 14 шт., клен гостролистий - 6 шт., ялівець козацький - 2 шт.), памятний знак воїнам-односельчанам у с. Каленичі - 20 шт. (туя золота - 10 шт., ялівець звичайний - 2шт., клен гостролистий 4 шт., гінкго дволопатеве - 4 шт.), памятний знак воїнам-односельчанам у с. Черніївка 16 шт. (туя колоновидна 8 шт., клен гостролистий - 8 шт.).

Працівниками відділу благоустрою та екології виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади здійснено ряд спільні рейдів-перевірок стану дотримання Правил благоустрою (в частині утримання прибудинкової території в належному стані), зокрема у м.Полонне по вулицях: Кутузова, Лесі Українки, Пушкіна, Лео Мола, Козацька,Горошківська, Чумацька, Хойнацького, Молодіжна, Корольова, Героїв Майдану та інші.

Проводились роботи з облаштування вуличного освітлення у м. Полонне, зокрема вулиці Лесі Українки (від вул. Степана Бандери до вул. Академіка Герасимчука) вуличного освітлення – 282,00 тис.грн, Лео Мола – 82,00 тис.грн., Робітнича – 74,410 тис.грн., Олени Пчілки – 21,163 тис.грн. у населених пунктах ОТГ: с. Бражинці – 204,00 тис.грн., Кіпчинці – 201,00 тис.грн, с.Колосівка – 157,00 тис.грн., с.Титьків – 250,00 тис.грн, с.Варварівка – 30,00 тис.грн., с.Коханівка – 170,00 тис.грн, роботи зі встановлення автобусних зупинок (вул. Лесі Укрїнки біля магагзину "Оазис", вул. Лесі Українки біля готелю "Полісся", вул.Юзькова біля кафе "Сакура" на виїзді з с Новоселиця в напрямку с.Котелянка).

Проведені роботи з благоустрою Площі Шевченка.

Впродовж 2019 року особлива увага приділялась будівництву та реконструкції мереж водопостачання та водовідведення, а саме: нове будівництво мереж каналізації по вул.Шухевича, Гагаріна, Дружби в м. Полонне – 150,00 тис.грн., реконструкція водопровідних мереж по вул.. пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в м.Полонному та по ділянці Понінківського водоводу (на території м. Полонного) – 1240,00 тис.грн. та будівництво водогінних мереж господарсько-питного водопостачання с.Котюржинці Полонського району – 285,00 тис.грн.

Також проводилась робота з асфальтування та ремонту вулиць міста, вулиці Лесі Українки, Лео Мола – 941,40 тис.грн. облаштування місць загального користування і прибудинкових територій, побілки дерев та бордюрів, а в літній період - скошування трави на узбіччях вулиць, газонах, в міських скверах, тощо.

Окрім цього впродовж 2019 року в належному стані утримувались вулиці міста із грунтовим і щебеневим покриттям, в зимовий період 2019 року вулиці та тротуари вчасно розчищалися від снігу та посипались протиожеледною сумішшю. Був забезпечений проїзд в усі населені пункти Полонської ОТГ після великих снігопадів.

Головний спеціаліст відділу благоустрою

та екології виконавчого комітету ради О. Туринський

*Додаток 2*

*до рішення виконавчого комітету*

*Полонської міської ради ОТГ*

*від 27.01.2020 року №10*

**План заходів**

**з організації благоустрою та санітарного очищення**

**населених пунктів Полонської міської ОТГ у 2020 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва заходу*** | ***Відповідальні***  ***за виконання*** | ***Термін  виконання*** | ***Примітка*** |
| 1 | Організувати та провести відповідні заходи щодо приведення у належний санітарний стан площ, вулиць, парків, скверів, прибудинкових територій до індивідуальних і комунальних житлових будинків, пам’ятників, обелісків, кладовищ, огорож, джерел індивідуального водопостачання, розташованих на території Полонської міської ОТГ | Відділ благоустрою та екології, КП ПМР «Благоустрій», депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, старости на своїх округах | березень-  травень 2020 року |  |
| 2 | Продовжувати здійснювати заплановані заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста та інших населених пунктів ОТГ.  Впорядкувати обладнані контейнерні майданчики, контейнери для збору твердих побутових відходів та прилеглі до них території поблизу багатоквартирних житлових будинків, розташованих у мікрорайонах міста.  Забезпечити роздільний збір ТПВ на території ОТГ  Продовжувати роботу по проведенню збору та вивезенню ТПВ у інших населених пунктах ОТГ | Відділ благоустрою та екології, КП ПМР «Благоустрій», депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, старости на своїх округах | протягом року |  |
| 3 | Організувати очищення від сміття і приведення у належний санітарний стан узбіч та кюветів вздовж автомобільних доріг у межах прилеглої території до особистих домогосподарств жителів міста та інших населених пунктів ОТГ | Відділ благоустрою та екології, КП ПМР «Благоустрій», депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, старости на своїх округах | березень-травень 2020 року |  |
| 4 | Прийняти активну участь у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» та у Дні довкілля, залучивши до їх проведення працівників підприємств, установ та організацій міста, фізичних осіб-підприємців, громаду міста та інших населених пунктів ОТГ | Виконавчий комітет міської ради ОТГ, депутатський корпус міської ради,  депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, КП ПМР «Благоустрій», старости на своїх округах | березень- травень 2020 року |  |
| 5 | Організувати відповідні заходи і привести у належний санітарний стан міські та сільські кладовища | Відділ благоустрою та екології,  КП ПМР «Благоустрій», ПГП «Співчуття» ,  із залученням відповідних релігійних громад міста, старости на своїх округах | До травня 2020 року |  |
| 6 | Провести роботи з благоустрою, озеленення та санітарної очистки територій, прилеглих до соціально-освітніх установ і закладів, закладів культури і охорони здоров’я | КП ПМР «Благоустрій», керівники загальноосвітніх шкіл, гімназії, колегіуму та ліцею, дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, установ і закладів культури та соціальної сфери, старости на своїх округах | березень- травень  2020 року |  |
| 7 | Провести необхідні роботи з благоустрою ринків та ринкових площ, забезпечити підтримання ринків та ринкових площ у належному санітарному стані | Полонське РайСТ,  КП ПМР «Благоустрій», старости на своїх округах | постійно |  |
| 8 | Провести впорядкувальні роботи в міському парку, скверах, на площах Слави, Перемоги, 1000-ліття м. Полонне, біля пам’ятника Л. Українки, інших визначних та культових місцях міста та інших населених пунктів ОТГ | КП ПМР «Благоустрій», депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, старости на своїх округах | березень -  квітень 2020 року |  |
| 9 | Організувати висаджування саджанців дерев, кущів та квітів у визначених місцях | Відділи благоустрою та екології, містобудування, архітектури та капітального будівництва, КП ПМР «Благоустрій», старости на своїх округах | березень-  червень  2020 року |  |
| 10 | Розробити та затвердити відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради ОТГ схему розташування контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів у місті та інших населених пунктах ОТГ, провівши при цьому відповідні громадські слухання щодо місць розташування контейнерів для ТПВ | Відділ благоустрою та екології, КП ПМР «Благоустрій», депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, старости на своїх округах | до кінця третього кварталу 2020 року |  |
| 11 | Організувати та провести відповідні заходи по ремонту та облаштуванню діючих, а також будівництва нових дитячих ігрових та спортивних майданчиків, із залученням до цієї справи небайдужих мешканців міста та інших населених пунктів ОТГ | Виконавчий комітет міської ради ОТГ, депутатський корпус міської ради,  депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, КП ПМР «Благоустрій», старости на своїх округах | протягом року |  |
| 12 | Продовжувати оновлення надписів назв вулиць, площ, адміністративних будівель, вивісок, дорожніх знаків відповідно до вимог чинного законодавства та рішення №6 18-ї сесії Полонської міської ради ОТГ від 08.12.2016 року та розміщення адресних знаків на приватних будинках мешканців громади | КП ПМР «Благоустрій», депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ | протягом року |  |
| 13 | Здійснювати обстеження та видалення сухостійних і уражених омелою дерев, проводити формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізання зелених насаджень | Відділ благоустрою та екології, КП ПМР «Благоустрій», інші залучені підприємства міста усіх форм власності та ФОП, старости на своїх округах | протягом  року |  |
| 14 | Організувати впорядкування прибережних смуг річки Хомора і її притоків в межах міста та населених пунктів ОТГ, узбічь та кюветів вулиць, очистити їх від твердих побутових та будівельних відходів. | Відділ благоустрою та екології КП ПМР «Благоустрій»,  депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, старости на своїх округах | березень-  травень  2020 року |  |
| 15 | Здійснювати відповідну роботу по подальшому облаштуванню території міського пляжу та острова на річці Хомора, з метою створення належних умов для відпочинку мешканців та гостей міста.  Залучати до цієї справи усіх зацікавлених осіб – суб’єктів підприємництва та мешканців міста.  Вирішувати питання облаштування пляжів у інших населених пунктах ОТГ | Виконавчий комітет міської ради ОТГ,  депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, КП ПМР «Благоустрій», міська рятувально-водолазна станція, старости на своїх округах | протягом року |  |
| 16 | Розглядати подання контролюючих служб та організацій щодо порушень Правил благоустрою, санітарного утримання забезпечення чистоти і порядку на території Полонської ОТГ, вирішувати питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності | Адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради  ОТГ | постійно |  |
| 17 | Ліквідувати на вулицях міста ями, утворені внаслідок ремонту мереж тепло- та водопостачання і водовідведення.  Провести санітарну очистку територій водогону та очисних споруд.  Встановити каналізаційні люки там, де вони відсутні. | КП ПМР «Благоустрій», Полонське КП Полонне тепловодопостачання | Постійно |  |
| 18 | Організувати та провести ремонт автобусних зупинок міста та інших населених пунктів ОТГ, а також впорядкувати прилеглу до них територію. | КП ПМР «Благоустрій», ФОП – власники автобусних зупинок, старости на своїх округах | перше  півріччя  2020 року |  |
| 20 | Проводити роботу з керівниками підприємств, установ, організацій та приватними підприємцями незалежно від форм власності, мешканцями індивідуальних дворогосподарств, щодо виконання ними робіт з благоустрою та санітарної очистки прибудинкових та прилеглих територій | Відділ благоустрою та екології, загальний відділ виконавчого комітету міської ради, старости на своїх округах | постійно |  |
| 21 | Здійснювати спільні рейди- перевірки стану дотримання Правил благоустрою в місті та інших населених пунктах району, висвітлювати їх результати у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради ОТГ | Відділ благоустрою та екології, депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, загальний відділ виконавчого комітету міської ради ОТГ, старости на своїх округах , представники Полонського відділення поліції, громадських формувань, актив мешканців населених пунктів ОТГ, тощо | протягом року |  |
| 22 | Розроблення та затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів Полонської міської ОТГ | Відділ благоустрою та екології, депутатські комісії з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природного середовища, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу та сфери послуг Полонської міської ради ОТГ, старости на своїх округах | протягом року |  |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету ради О. Коблай