УКРАЇНА

ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

__27 травня _____  2019 року        м. Гайсин                    № ___127____

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної  сфери  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019–2020 років

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року              за № 1310/16001, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 травня 2019 року № 372 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу         та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду                  2019–2020 років» та з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу         та об’єктів соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду          2019-2020 років

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (далі – План заходів);

2) склад районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період        2019-2020 років;

Гайсинська районна державна адміністрація                                     До розпорядження № _127__

від “27” 05 2019р.

3) форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району           до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (далі – Форми звітності).

2. Управлінню освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації (Шрамко В.М.), управлінню соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації (Семирунчик С.Г.), відділу культури                  і туризму райдержадміністрації (Ричков М.Л.), рекомендувати комунальному некомерційному підприємству «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради» (Кохан І. В.), комунальному некомерційному підприємству «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради» (Кацан Т. М.), виконавчим комітетам міської та сільських рад району інформувати відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва районної державної адміністрації (Затока В.В.) до 05 та 15 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 5 жовтня 2019 року для подальшого узагальнення та інформування відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації (Москальова Л.Л.) до 8 жовтня 2019 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Несвятого С.М.

Голова районної

державної адміністрації                                              Владислав  УТКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження райдержадміністрації від «_27» __05_2019 р. №_127___

СКЛАД

оперативного районного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019 – 2020 років

| НЕСВЯТИЙ Сергій Миколайович | - | заступник голови райдержадміністрації, голова районного оперативного штабу |
| --- | --- | --- |
| ЗАТОКА Валерій Вікторович | - | начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, головний архітектор району, заступник голови районного оперативного штабу |
| БАБИЧ Людмила Іванівна | - | головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, секретар районного оперативного штабу |
| ГУК Анатолій Ілліч | - | Гайсинської міський голова (за згодою) |
| КОХАН Ігор Васильович | - | головний лікар комунального некомерційного підприємства «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради» (за згодою) |
| КАЦАН Тетяна Миколаївна | - | головний лікар комунальної некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради» (за згодою) |
| ## РИЧКОВ Микола Леонідович | - | начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації |
| ЧУМАК Микола Миколайович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду Гайсинського відділення інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| ШРАМКО Валентина Миколаївна | - | начальник управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації |

____________________________

- ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження райдержадміністрації

від «_27» __05_2019 р. №_127___

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Проаналізувати роботу об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району протягом осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради», ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинська ЖЕК», КП «Гайсинводоканал», філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 1 червня 2019 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення); підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради», ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинська ЖЕК», філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 серпня 2019 року |
| 3 | Продовжити роботу щодо переведення газових котелень (котлів) бюджетних закладів на альтернативні та поновлювальні джерела енергії. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради», комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 вересня 2019 року |
| 4 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради», ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 вересня 2019 року |
| 5 | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2019-2020 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КП «Гайсинська ЖЕК», комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради», державний інспектор з енергетичного нагляду Гайсинського відділення інспекції Держенергонагляду, ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 вересня 2019 року |
| 6 | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади. | КП «Гайсинська ЖЕК», АТ «Оператор газорозподільної системи Вінницягаз» спільно з виконавчими комітетами міської та сільських рад. | До 25 вересня 2019 року |
| 7 | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та відомчої належності. | Філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП. | До 25 вересня 2019 року |
| 8 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності району. | Філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 жовтня 2019 року |
| 9 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, КП «Гайсинська ЖЕК», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 жовтня 2019 року |
| 10 | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства). | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 вересня 2019 року |
| 11 | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 вересня 2019 року |
| 12 | Вжити заходів щодо очищення покрівель будівель, доріг, проходів та пожежних гідрантів від снігу, в період сильних снігопадів, ожеледі. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради», ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад. | Протягом опалювального сезону |
| 13 | Уточнити план взаємодії з Гайсинським районним сектором головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області при виникненні спільних заходів під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду та на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, Гайсинський районний сектор головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 серпня 2019 року |
| 14 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення), в т.ч. навчання та перевірку знань з охорони праці. | Управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області, комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради» КП «Гайсинська ЖЕК», ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 01 жовтня 2019 року |
| 15 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку. | ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинводоканал». | До 25 вересня 2019 року |
| 16 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради», ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинська ЖЕК», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 вересня 2019 року |
| 17 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2019-2020 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків. | ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинводоканал» КП «Гайсинська ЖЕК». | До 25 серпня 2019 року |
| 18 | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, управління освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, управління соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради», КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського району Вінницької області», комунальне некомерційне підприємство «Центр Первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської районної ради», ВЕД №4 КП «Вінницятеплообленерго», КП «Гайсинська ЖЕК», філія «Немирівський райавтодор» Гайсинського ДРП, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 вересня 2019 року |
| 19 | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення, запланованих на 2019 рік на підпорядкованих територіях. | КП «Гайсинводоканал», виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 жовтня 2019 року |
| 20 | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад. | До 25 серпня 2019 року |
| 21 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Виконавчий комітет міської ради. | До 25 вересня 2019 року |
| 22 | Висвітлювати на сайті районної державної адміністрації інформацію про стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства інфраструктури та будівництва райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації. | Протягом серпня – листопада 2019 року |