КРАСНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26.04.2019                                    смт Краснопілля                                   № 84-ОД

- Про стан проходження опа-лювального сезону 2018-2019 років та підготовку галузей економіки Краснопільського району до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 8 статті 16, статей 20, 39 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 26.04.2019 № 241-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону 2018-2019 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» з метою забезпечення сталого функціонування  галузей економіки Краснопільського району в осінньо-зимовий період 2019 -2020 років:

1. Утворити районний оперативний штаб з питань підготовки галузей економіки та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та затвердити його склад (додається). Штабу розпочати роботу з 15.05.2019 та забезпечувати координацію і контроль діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних рад, підприємств, організацій та установ незалежно від підпорядкування та форм власності з зазначеного питання.

2. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад:

1) у термін до 14.06.2019  розробити, затвердити плани заходів по підготовці підпорядкованої території до роботи в осінньо-зимовий період              2019-2020 років, утворити відповідні територіальні штаби;

2)  забезпечити своєчасне та у повному обсязі проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги;

3)  до 30.08.2019  підготувати на підвідомчій території  заклади бюджетної сфери  до опалювального періоду, створити  необхідний запас палива на опалювальний сезон для котелень та топкових;

4) до 30.08.2019 провести підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, звернувши особливу увагу на ремонт покрівель, інженерних мереж, герметизацію вводів в будинки, перевірку димових та вентиляційних каналів з наданням актів їх перевірки до Краснопільської дільниці Охтирського відділення ПАТ «Сумигаз»;

5) до 16.09.2019 забезпечити заготівлю протипожежежних посипочних матеріалів та підготовку комунальної снігоочисної техніки. У разі відсутності спеціалізованої снігоочисної техніки на підвідомчій території, заключити угоди на снігоочистку доріг комунальної власності з підприємствами та організаціями, які мають відповідну техніку;

6) до початку опалювального сезону провести виконання першочергових заходів по забезпеченню ефективного використання енергоносіїв у бюджетній сфері;

7)  забезпечити протягом року дотримання головними розпорядниками бюджетних коштів, під їх персональну відповідальність,  обсягів споживання електричної та теплової енергії, природного газу, послуг з водопостачання і водовідведення відповідно до затверджених кошторисів.

3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Матлахову І.М., начальнику фінансового управління Шаповал А.І., Краснопільської районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку Краснопільської  районної  державної  адміністрації Годуненко В.П., управління соціального захисту населення Краснопільської районної державної адміністрації Лавріненко О. П., головному лікарю комунальному некомерційному підприємству «Краснопільська центральна районна лікарня» Краснопільської районної ради  Івахненку Є.П.:

1)  в термін до 14.06.2019 затвердити  плани заходів з підготовки відповідних галузей до  роботи в осінньо–зимовий період 2019-2020 років;

2)   забезпечити підготовку до 01.08.2019  підвідомчих  об’єктів, котелень, топкових, теплових і водопровідних мереж до осінньо-зимового періоду     2019-2020  років, створення необхідного  запасу  твердого палива.

4. ТОВ «Теплоенерго» до 10.09.2019 організувати підготовку до роботи в опалювальному періоді систем тепло, водопостачання  та водовідведення,  що знаходяться на їх технічному обслуговуванні.

5. Рекомендувати філії «Краснопільський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» забезпечити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період підстанцій, електричних мереж та не допускати відключення електроенергії без попередження від об’єктів тепло – і водопостачання та лікувальних закладів району.

6. Рекомендувати Службі експлуатації систем газопостачання Управління експлуатації ПАТ «Сумигаз»  забезпечити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період  газорозподільних пунктів, газових мереж та без попередження не допускати відключення газопостачання від об’єктів теплопостачання та соціальної сфери району.

7. Філії «Краснопільський райавтодор»     ДП «Сумський облавтодор»

підготувати до  16.09.2019  снігоочисну техніку, створити необхідний запас протиожеледних матеріалів та реагентів.

8. Сектору з питань надзвичайних ситуацій,  взаємодії з правоохоронними органами,  оборонної та мобілізаційної роботи Краснопільської районної державної адміністрації розробити та погодити  до 01.08.2019 з Департаментом цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації оперативні плани спільних дій підприємств і організацій району з локалізації можливих аварій на системах тепло-, водопостачання та водовідведення.

9. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад,  відділам освіти, молоді та спорту, Краснопільської районної державної адміністрації, управлінню агропромислового розвитку Краснопільської районної державної адміністрації, управлінню соціального захисту населення Краснопільської районної державної адміністрації, фінансовому управлінню Краснопільської районної державної адміністрації, комунальному некомерційному підприємству «Краснопільська центральна районна лікарня» Краснопільської районної ради  :

1) забезпечити організацію робіт по підготовці закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, оформити акти готовності цих об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період та в термін до 20.08.2019 надати їх до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Сумській області та відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури Краснопільської районної державної адміністрації;

2) до 20.06.2019,  19.07.2019, 20.08.2019, 20.09.2019  та 04.10.2019 інформувати голову Краснопільської районної державної адміністрації та відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури Краснопільської районної державної адміністрації про хід виконання  цього розпорядження.

- 10. Відповідальним виконавцям у визначені  терміни інформувати відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури Краснопільської районної державної адміністрації.

11.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова  Краснопільської

районної державної адміністрації                                                         С.ХРУПА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Краснопільської районної

державної адміністрації

26.04.2019 № 84-ОД

- Склад

районного оперативного штабу з питань підготовки галузей економіки та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період

2019-2020 років

| Хрупа Сергій Вікторович | - | голова Краснопільської районної державної адміністрації, голова районного оперативного штабу |
| --- | --- | --- |
| Савченко Надія Дмитрівна | - | Т.в.о.начальника відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури Краснопільської районної державної адміністрації, заступник голови районного штабу |
| Бесараб Леонід Миколайович | - | начальник СЛД №3 КЦТ № 315 Сумської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |
| Бідоленко В’ячеслав Анатолійович | - | інженер – технолог відділу освіти, молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації |
| Годуненко Володимир Павлович | - | начальник управління агропромислового розвитку Краснопільської районної державної адміністрації. |
| Гунченко Світлана Іванівна | - | Головний адміністратор Краснопільський ЦОК ТОВ «Енера Суми» (за згодою) |
| Івахненко Євген Петрович | - | головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Краснопільська центральна района лікарня» Краснопільської районної ради |
| Кисіль Володимир Іванович | - | заступник начальника відділу енергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Сумській області – старший державний інспектор (за згодою) |
| Куренінов Олексій Іванович | - | начальник сектору з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи Краснопільської районної державної адміністрації |
| Лебеденко Микола Іванович | - | директор філії «Краснопільський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| Лавріненко Олена Петрівна | - | начальник управління соціального захисту населення Краснопільської районної державної адміністрації |
| Ляшко Юрій Олександрович | - | начальник філії «Краснопільський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор»(за згодою) |
| Матлахов Іван Михайлович | - | начальник відділу освіти, молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації |
| Супрун Микола Миколайович | - | директор Краснопільського ТОВ «Теплоенерго» (за згодою) |
| Шаповал Андрій Іванович | - | начальник фінансового управління Краснопільської районної державної адміністрації |
| Шишкін Руслан Валерійович | - | старший майстер служби експлуатації систем газопостачання Управління експлуатації ПАТ «Сумигаз» (за згодою) |

Керівник апарату Краснопільської

районної державної адміністрації                                       О.ЗАВГОРОДНЯ

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального

господарства містобудування,

архітектури та інфраструктури

Краснопільської районної

державної адміністрації			                               В.ЩАДЬКО