УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 травня 2019 року                       м. Вінниця                            № 372

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

## Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року                      № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (далі – план заходів);

2) склад обласного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та його стабільного проходження;

3) форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (далі – форми звітності).

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації інформувати:

1) про виконання пунктів 1-9, 14-32 плану заходів, відповідно до встановлених термінів, Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації;

2) про виконання пунктів 10-13 плану заходів, відповідно до встановлених термінів, управління дорожнього господарства облдержадміністрації;

3) про підготовку до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, згідно з формами звітності, станом на 10 та 20 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2019 року Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадмі-ністрації та управління дорожнього господарства облдержадміністрації (відповідно до компетенції).

3. Департаментам облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров’я,  соціальної та молодіжної політики; управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації забезпечити збір, узагальнення інформації за формами звітності та виконання плану заходів бюджетними закладами за галузевою ознакою та надавати їх щомісячно до 15 числа Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадмі-ністрації.

4. Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, управлінню дорожнього господарства облдержадміністрації надавати інформацію про виконання плану заходів та показників підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років  Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдерж-адміністрації до 15 числа кожного місяця.

5. Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації (Волков С.А.) інформувати облдерж-адміністрацію про виконання плану заходів щомісяця до 15 числа.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Броварника В.М.

Голова обласної державної

адміністрації                                                                   В. КОРОВІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 20 травня 2019року № 372

С К Л А Д

обласного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий

період 2019-2020 років та його стабільного проходження

| БРОВАРНИК Василь Михайлович | – | заступник голови облдержадміністрації, голова обласного оперативного штабу |
| --- | --- | --- |
| ВОЛКОВ Сергій Адієвич | – | директор Департаменту житлово-кому-нального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, заступник голови обласного оператив-ного штабу |
| ЗОНОВА Марія Володимирівна | – | начальник відділу комунального госпо- дарства Департаменту житлово-кому- нального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, секретар обласного оперативного штабу |
| БАБІЙ Олег Васильович | – | начальник управління дорожнього госпо- дарства облдержадміністрації |
| БУНЯК Володимир Володимирович | – | в. о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації |
| ВОВЧЕНКО Сергій Дмитрович | – | директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації |
| ГОРОДИНСЬКИЙ Станіслав Станіславович | – | начальник управління культури і мис-тецтв облдержадміністрації |
| ГРАБОВИЧ Людмила Олексіївна | – | директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації |
| ДОВБАНЮК Валерій Михайлович ЗАБОЛОТНА Наталя Михайлівна | – – | генеральний директор комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» ( за згодою) директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадмі-ністрації |
| КРИВАК Олександр Андрійович | – | голова правління публічного акціонер-ного товариства по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» (за згодою) |
| МАРУНЬКО Володимир Васильович | – | начальник управління Держпраці у Вінницькій області (за згодою) |
| ПЕТРОВСЬКИЙ Михайло Казимирович | – | начальник Державної інспекції з енерге-тичного нагляду за режимами спожи-вання електричної і теплової енергії у Вінницькій області (за згодою) |
| ПОЛІЩУК Андрій Леонідович | – | генеральний директор публічного акціо-нерного товариства «Вінницяобленерго» (за згодою) |
| ФОРМАНЮК Микола Вікторович | – | заступник Вінницького міського голови (за згодою) |
| ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ Олександр Дмитрович | – | начальник комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (за згодою) |
| ШЕВЧУК Руслан Богданович | – | начальник Головного управління Дер-жавної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою) |

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 20 травня 2019 року № 372

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період

2019-2020 років станом на ___.____.2019

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ________ км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одини-ця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підго-товки | Фак-тично підго-товлено | % підго-товки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

______________________________

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20  станом на _______________ 2019

по ____________________________ (району, місту, підприємству, установі, організації)

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ___________ одиниць __________  млн. кв. м.

| № п/п | Види робіт | Код ряд | Один. виміру | Завдання з підго-товки 2019 рік | Фактично підгото-влено | % підго-товки | кількість паспортів готовності, од. | кількість актів готовності, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі які обслуговуються: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Управителями* | 2 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Відомчий житловий фонд, всього | 5 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 7 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 9 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачею паспортів готовності | 13 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 14 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кількість будинків обладнанних ІТП | 15 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 17 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 18 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 19 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 20 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 21 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків щитових | 22 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 23 | Один. |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення - всього | 24 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 25 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти** | 26 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров'я*** | 27 | Один. |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | 28 | Тис.грн. |  |  |  |  |  |
|  | Примітки: * - житлові будинки, які обслуговуються управителями усіх форм власності (комунальні, приватні тощо);** - школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо;*** - лікарні, поліклініки, ФАП тощо. |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

ЗВІТ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2019-2020 року

станом на ______________ 2019

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ____ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ______ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Од. виміру | Завдання з підго-товки | Фактич-но підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. |  |  |  |

__________________________.

| ЗВІТ про планові заходи та показники щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років по _________________ станом на _____.________.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва району (міста, підприємства, організації) | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг |  |  |  | Підготовка спеціалізованої техніки |  |  |  | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами |  |  | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) |  |  |  | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис. од. | тис. од. |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

____________________________

- ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 20 травня 2019 року № 372

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проаналізувати роботу об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 років. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки; управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, дорожнього господарства; Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області. | До 03 червня 2019 року |  |
|  | Розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років та взяти під особистий контроль їх виконання. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки; управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, дорожнього господарства, фізичної культури та спорту; Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області. | До 03 червня 2019 року |  |
|  | Створити районні та міські оперативні штаби для забезпечення своєчасного початку та сталого проход-ження опалювального сезону організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, до складу оперативних штабів включити представників Держав-ної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання теплової і електричної енергії у Вінниць-кій області. | Райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 03 червня 2019 року |  |
|  | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарст-ва, паливно-енергетичного комплексу, об’єктів соці-альної сфери та дорожньо-мостового комплексу області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років на засіданнях оперативних штабів, колегій райдержадміністрацій та засіданнях виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення з визначенням заходів, які потребують вирішення. | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 30 серпня 2019 року |  |
|  | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та венти-ляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпе-чення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення). | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки; управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, дорожнього господарства; Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області. | До 30 серпня 2019 року |  |
|  | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах області. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки; управління культури і мистецтв облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області. | До 01 жовтня 2019 року |  |
|  | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. | Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я, освіти і науки; управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 01 жовтня 2019 року |  |
|  | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2019-2020 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001. | Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 01 жовтня 2019 року |  |
|  | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопоста-чання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз»; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 01 жовтня 2019 року |  |
|  | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та підпорядкування. | Управління дорожнього господарства облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 01 жовтня 2019 року |  |
|  | Опрацювати з підприємствами, установами, організаці-ями різних форми власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Управління дорожнього господарства облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 01 листопада 2019 року |  |
|  | Організувати роботу щодо укладання договорів з підпри-ємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзви-чайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Управління дорожнього господарства облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 01 листопада 2019 року |  |
|  | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Управління дорожнього господарства облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 01 листопада 2019 року |  |
|  | Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення для їх оперативного залучення у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналіза-ційного господарства). | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 01 жовтня 2019 року |  |
|  | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 01 жовтня 2019 року |  |
|  | Уточнити регіональні плани взаємодії з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій при виникненні спільних заходів під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, цивільного захисту; Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 01 вересня 2019 року |  |
|  | Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства. | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 01 вересня 2019 року |  |
|  | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи підприємствам житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення; об’єднані територіальні громади спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 03 червня 2019 року |  |
|  | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100% показників. | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2019 року |  |
|  | Активізувати роботу з оптимізації та планування тепло-постачання, розроблення та реалізації схем теплопос-тачання міст та інших населених пунктів, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання централізованих та автономних систем теплопостачання. | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з теплопостачальними підприємствами. | До 01 жовтня 2019 року |  |
|  | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки; управління культури і мистецтв облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго», товариством з обмеженою відповідальністю «Енера Вінниця» та підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області. | До 30 вересня 2019 року |  |
|  | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2019-2020 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки; управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», публічним акціонерним товариством «Вінницяобленерго», товариством з обмеженою відповідальністю «Енера Вінниця» та підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області. | До 30 серпня 2019 року |  |
|  | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборго-ваності за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2019 року |  |
|  | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підпри-ємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки; управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, дорожнього господарства, фізичної культури та спорту; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, спільно з публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», товариством з обмеженою відповідальністю «Енера Вінниця», підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області. | До 30 вересня 2019 року |  |
|  | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернатив-них видів палива з дотримання нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2019-2020 років. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, освіти і науки; управління облдержадміністрації: культури і мистецтв, фізичної культури та спорту; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з теплопостачальними підприємствами та установами соціальної сфери області. | До 30 вересня 2019 року |  |
|  | Вжити заходів щодо погодження підприємствам тепло-, водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», наказу Держком-енергозбереження України від 22 жовтня 2002 року № 112 «Про затвердження Основних положень з норму-вання питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за № 878/7166. | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 30 вересня 2019 року |  |
|  | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідве-дення, запланованих на 2019 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства. | До 01 листопада 2019 року |  |
|  | У повному обсязі забезпечити виконання робіт та використання коштів державного фонду регіонального розвитку на об’єктах соціальної сфери і житлово-комунального господарства. | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації; райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 15 січня 2020 року |  |
|  | У повному обсязі забезпечити виконання робіт та вико-ристання коштів обласного фонду охорони навколиш-нього середовища на об’єктах соціальної сфери і житлово-комунального господарства. | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 15 січня 2020 року |  |
|  | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпе-чити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування вироб-никам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | До 30 вересня 2019 року |  |
|  | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати. | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 серпня 2019 року |  |
|  | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; райдержадміністрації; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення. | Протягом серпня – листопада 2019 року |  |

_________________________