ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 11 червня 2020 року | Вінниця | № 373 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження плану заходів щодо виконання

рекомендацій Рахункової палати, викладених у звіті

про результати аудиту ефективності використання

коштів місцевих бюджетів Вінницької області в

частині капітальних видатків, які визначаються

функціями держави

Відповідно до статей 16, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статті 78 Бюджетного кодексу України, з метою виконання рекомендацій Рахункової палати, викладених у звіті про результати аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області в частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави, затвердженого рішенням Рахункової палати від 14 квітня 2020 року № 10-3:

1. Затвердити план заходів  щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, викладених у звіті про результати аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області в частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави (далі – план заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити виконання плану заходів про що інформувати Департамент фінансів облдерж-адміністрації у визначені терміни для узагальнення та подальшого інформу-вання облдержадміністрації щорічно до 20 грудня.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації  Сергія Здітовецького.

Голова обласної державної

адміністрації                                                               Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

облдержадміністрації

11 червня 2020 року № 373

ПЛАН

заходів  щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, викладених у звіті про результати аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області в частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави

| № | Зміст пропозицій Рахункової палати | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внести зміни до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік, затвердженого головою Вінницької обласної державної адміністрації 28 грудня 2019 року, якими передбачити проведення у II півріччі 2020 року оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в департаменті будівництва, містобудування та архітектури та департаменті охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації. | Розробити та подати на затвердження голові Вінницької обласної державної адміністрації проект змін до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік, якими передбачити проведення у II півріччі 2020 року оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації (після завершення процедури припинення – структурний підрозділ облдержадміністрації, його правонаступник) та Департаменті охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації. | До 15 липня 2020 року. | Сектор внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації. |
| 2 | Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації дотримуватися вимог бюджетного законодавства та вживати всіх необхідних заходів щодо аналізу бюджетних запитів головних розпорядників коштів у частині відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. | Забезпечити дотримання вимог бюджетного законодавства та вживати всіх необхідних заходів щодо аналізу бюджетних запитів головних розпорядників коштів у частині відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Підготувати проект звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо вдосконалення норм чинного законодавства з зазначених питань. З метою забезпечення чіткого механізму надання фінансової підтримки одержувачам коштів обласного бюджету, за умови ефективного виконання ними відповідних заходів в рамках чинних регіональних (комплексних) програм, визначення конкретних напрямків видатків, які можуть здійснюватися за рахунок цієї фінансової підтримки, приведення їх у відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів (зокрема бюджетного законодавства) – розробити нові порядки використання коштів на надання фінансової підтримки з обласного бюджету відповідно до чинного законодавства та подати їх на затвердження обласній Раді. | Щорічно, під час складання проекту обласного бюджету на відповідні роки, до 01 липня 2020 року. До 01 вересня 2020 року. | Департамент фінансів облдержадміністрації. Структурні підрозділи облдержадміністрації – головні розпорядники коштів обласного бюджету (до мережі яких входять одержувачі коштів). |
| 3 | Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації під час складання проекту обласного бюджету на 2021 рік та наступні роки використовувати Типову форму рішення про місцевий бюджет, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668. | Під час складання проекту обласного бюджету на 2021 рік та наступні роки використовувати Типову форму рішення про місцевий бюджет, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668. | Щорічно, під час складання проекту обласного бюджету на відповідні роки. | Департамент фінансів облдержадміністрації. |
| 4 | Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації: усунути встановлені аудитом факти порушень і недоліків та не допускати їх у подальшому; передати на баланс прийняті в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти; передбачити в умовах договорів на надання послуг з розроблення проектно-кошторисної документації обов’язок проектних організацій визначати вартість матеріальних ресурсів за найменшими поточними цінами, що складаються в регіонах; проаналізувати розроблені та оплачені проектно-кошторисні документації та можливість їх застосування; у разі виявлення невідповідності робіт, поставленого (вмонтованого) обладнання, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення обсягів робіт або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт (поставленого/вмонтованого обладнання), скоригувати в актах виконаних робіт/поставки товарів суму, що підлягає сплаті. | Забезпечити усунення встановлених Аудитом фактів порушень і недоліків та не допускати їх у подальшому. Провести інвентаризацію об’єктів завершеного та незавершеного будівництва (у тому числі – розроблені та оплачені проектно-кошторисні документації), що перебувають на балансі Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації (після завершення процедури припинення – структурний підрозділ облдержадміністрації, його правонаступник). За наслідками інвентаризації: - забезпечити передачу на баланс заінтересованих організацій закінчені будівництвом об’єкти; - проаналізувати розроблені та оплачені проектно-кошторисні документації щодо можливості їх подальшого застосування. У випадку неможливості застосування окремих проектно-кошторисних документацій – підготувати матеріали до обласної Ради для їх списання; - визначити доцільність добудови об’єктів незавершеного будівництва, роботи по яким не здійснювались протягом п’яти останніх років, та надати пропозиції щодо приватизації відповідних об’єктів; - у разі виявлення невідповідності робіт, поставленого (вмонтованого) обладнання, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення обсягів робіт або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт (поставленого/ вмонтованого обладнання), скоригувати в актах виконаних робіт/поставки товарів суму, що підлягає сплаті. В подальшому, передбачати в умовах договорів на надання послуг з розроблення проектно-кошторисної документації обов’язок проектних організацій визначати вартість матеріальних ресурсів за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні. Забезпечити здійснення належного технічного нагляду під час будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів. Перевіряти дії осіб, що здійснюють технічний нагляд щодо здійснення ними належного контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час відповідних робіт. | До 31 серпня 2020 року, до 31 липня 2020 року. Постійно. Постійно. | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації (після завершення процедури припинення – структурний підрозділ облдержадміністрації, його правонаступник). |
| 5 | Комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради», комунальному некомерційному підприємству «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради», комунальному некомерційному підприємству «Авторемонтна база закладів охорони здоров'я Вінницької обласної ради», Стрижавському дитячому будинку-інтернату усунути встановлені аудитом факти порушень і недоліків та не допускати їх у подальшому. | Усунути встановлені аудитом факти порушень і недоліків у вказаних підвідомчих закладах, та не допускати їх у подальшому. | До 31 липня 2020 року. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації. |
| 6 | Схвалити проект рішення про обласний бюджет на 2021 рік та наступні роки за наявності розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами. | Забезпечити схвалення проекту рішення про обласний бюджет на 2021 рік та наступні роки за наявності розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами. | Щорічно, під час складання проекту обласного бюджету на відповідні роки. | Департамент фінансів облдержадміністрації, Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації (після завершення процедури припинення – структурний підрозділ облдержадміністрації, його правонаступник), Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації. |
| 7 | Здійснювати перерозподіл коштів обласного бюджету між об’єктами будівництва, капітального ремонту, реконструкції, реставрації за наявності належних обґрунтувань щодо здійснення таких видатків. | Здійснювати перерозподіл коштів обласного бюджету між об’єктами будівництва, капітального ремонту, реконструкції, реставрації за наявності належних обґрунтувань щодо здійснення таких видатків. | Постійно, під час формування та опрацювання пропозицій щодо перерозподілу коштів обласного бюджету між об’єктами. | Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету. |
| 8 | Включати до проекту рішення про обласний бюджет на 2021 рік та наступні роки видатки на нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію за наявності закінчених будівництвом об’єктів. | Включати до проекту рішення про обласний бюджет на 2021 рік та наступні роки видатки на нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію за наявності закінчених будівництвом об’єктів. | Щорічно, під час складання проекту обласного бюджету на відповідні роки. | Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету. |
| 9 | Включати до проекту програми соціального і економічного розвитку на 2021 рік та наступні роки заходи з розроблення проектно-кошторисної документації з передбаченням видатків на здійснення відповідних робіт. | Включати до проекту програми соціального і економічного розвитку на 2021 рік та наступні роки заходи з розроблення проектно-кошторисної документації з передбаченням видатків на здійснення відповідних робіт. | Щорічно, під час складання проекту обласного бюджету на відповідні роки. | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету. |
| 10 | Визначити заходи, які необхідно вжити для введення в експлуатацію Білопільської, Городківської, Новофастівської, Озаринецької, Капустянської, Бронницької, Борисівської, Вербської та Студенянської амбулаторій та підключення 173 амбулаторій до широкосмугового Інтернету з максимальною швидкістю з метою використання мультимедійного обладнання. | Визначити та вжити заходи, необхідні для введення в експлуатацію Білопільської, Городківської, Новофастівської, Озаринецької, Капустянської, Бронницької, Борисівської, Вербської та Студенянської амбулаторій та підключення 173 амбулаторій до широкосмугового Інтернету з максимальною швидкістю з метою використання мультимедійного обладнання. | До 01 жовтня 2020 року. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. |
| 11 | Розробити та затвердити: інструкцію про порядок узгодження між замовниками робіт та балансоутримувачами пропозицій щодо видів і обсягів робіт, завдань на проектування, переліку обладнання, устаткування, яким необхідно оснастити заклади, термінів початку та завершення робіт; критерії відбору об’єктів будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації для врахування при складанні програм соціального і економічного розвитку, передбачивши ранжування проектів за черговістю їх фінансування зі встановленням чітких пріоритетів для відбору проектів (у тому числі з високим ступенем готовності). | Розробити та затвердити: методичні рекомендації про порядок узгодження між замовниками робіт та балансоутримувачами пропозицій щодо видів і обсягів робіт, завдань на проектування, переліку обладнання, устаткування, яким необхідно оснастити заклади, термінів початку та завершення робіт. Розробити та затвердити критерії відбору об’єктів будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації для врахування при складанні програм соціального і економічного розвитку, передбачивши ранжування проектів за черговістю їх фінансування із встановленням чітких пріоритетів для відбору проектів (у тому числі з високим ступенем готовності). Підготувати проект звернення до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо узгодження вимог чинного законодавства з зазначених питань з порядками та умовами надання та використання коштів субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів, інших субвенцій капітального характеру, а також коштів Державного фонду регіонального розвитку. | До 31 липня 2020 року. До 31 липня 2020 року. До 31 липня 2020 року. | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації (після завершення процедури припинення – структурний підрозділ облдержадміністрації, його правонаступник). Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації (після завершення процедури припинення – структурний підрозділ облдержадміністрації, його правонаступник), Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету. Департамент фінансів облдержадміністрації. |
| 12 | Узгодити між собою інвестиційні проекти (програми), визначені Стратегією збалансованого розвитку Вінницької області на період до 2020 року, Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках цієї Стратегії, Програмою економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік. | Проаналізувати питання узгодження інвестиційних проектів (програм), визначених Стратегією збалансованого розвитку Вінницької області на період до 2020 року, Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках цієї Стратегії, Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік. | До 01 липня 2020 року. | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації. |
| 13 | Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік привести у відповідність із Типовою структурою програми економічного і соціального розвитку АР Крим, області, району, міста на наступний рік, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621. | При складанні програми економічного і соціального розвитку Вінницької області використовувати Типову структуру програми економічного і соціального розвитку АР Крим, області, району, міста на наступний рік, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621. | ІІІ-ІV квартал 2020 року. | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету. |
| 14 | Передати 17 спеціалізованих автомобілів марки «RENAULT DUSTER» на загальну суму 9046,2 тис. грн на баланс місцевих амбулаторій сімейної медицини загальної практики, які функціонують. | Передати 17 спеціалізованих автомобілів марки «RENAULT DUSTER» на загальну суму 9046,2 тис. грн на баланс місцевих амбулаторій сімейної медицини загальної практики, які функціонують. | До 01 липня 2020 року. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. |
| 15 | Комунальному некомерційному підприємству «Авторемонтна база закладів охорони здоров'я Вінницької обласної ради» розірвати укладений з Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Віноблагроліс» договір оренди автомобіля марки SKODA OCTAVIA 1,6і вартістю 539,0 тис. гривень. | Забезпечити в установленому порядку розірвання договору оренди автомобіля марки SKODA OCTAVIA, укладеного між комунальним некомерційним підприємством «Авторемонтна база закладів охорони здоров'я Вінницької обласної ради» і Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Віноблагроліс» | До 01 липня 2020 року. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. |

______________________________________________