ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 08 вересня 2020 року | Вінниця | № 564 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження першочергових заходів

щодо забезпечення впровадження спільного

зі Світовим банком субпроекту «Складова

розвитку системи охорони здоров’я Вінницької

області, направлена на покращення медичної

допомоги хворим із серцево-судинною патологією»

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні  адміністрації», враховуючи субсидіарну угоду між Міністерством охорони здоров’я України, Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вінницькою міською радою про реалізацію субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»:

1. Затвердити першочергові заходи щодо забезпечення впровадження спільного зі Світовим банком субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» (далі – заходи), що додаються.

2. Департаментам обласної державної адміністрації: охорони здоров’я та реабілітації; фінансів; інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; виконавчому комітету Вінницької міської ради забезпечити виконання заходів та інформувати Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації у визначені цим розпорядженням строки для узагальнення та подальшого інформування обласної державної адміністрації щомісячно до 10, 20 та 30 числа.

3. Контроль за виконанням цього розпорядженням покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

Голова обласної державної

адміністрації                                                                             Сергій БОРЗОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

08 вересня 2020 року № 564

Першочергові заходи

щодо забезпечення впровадження спільного зі Світовим банком субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»

| № | Назва заходу | Строк виконання | Виконавці | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення засідання Групи управління субпроектом (далі – ГУС) за участю Голови обласної державної адміністрації Борзова С. С. щодо стану виконання графіка будівельно-монтажних робіт на будівництві кардіоцентру. Інформують: Антоніо Альферез Бурійо – керівник регіонального представництва компанії ЕПТІСА СЕРВІСІОС ДЕ ІНДЖЕНЕРІА, С. Л. (Іспанія); Олена Нєжева – керівник проекту компанії «Ептіса»; Бурлака Сергій Миколайович – заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю (далі –ТОВ) «КСМ-ГРУП»; Моргунов Сергій Анатолійович – Вінницький міський голова. | Другий та четвертий четвер місяця | Перший заступник Голови обласної державної адміністрації, керівник ГУСу Заболотна Н. М., Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації |  |
| 2. | Проведення зустрічі з представниками засобів масової інформації щодо стану виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва кардіоцентру за участю Голови обласної державної адміністрації Борзова С. С., Вінницького міського голови Моргунова С. А., заступника генерального директора ТОВ «КСМ-Груп» Бурлаки С. М. | Четвертий четвер місяця | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | Для засобів масової інформації передбачена процедура акредитації на кожну зустріч |
| 3. | Проведення робочої наради за участю Голови обласної державної адміністрації Борзова С. С. та Вінницького міського голови Моргунова С. А. щодо закупівлі медичного обладнання та апаратури для комунального некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» шляхом залучення коштів місцевих бюджетів області у 2020–2021 роках на умовах співфінансування. | До кінця третього кварталу 2020 року | Перший заступник Голови обласної державної адміністрації, керівник ГУСу Заболотна Н. М., департаменти обласної державної адміністрації: охорони здоров’я та реабілітації; фінансів. |  |
| 4. | Проведення за участю членів ГУСу, Групи консультантів управління проектом МОЗ України, спеціалістів Світового банку, компанії «Ептіса», заступника генерального директора «КСМ-Груп» Бурлаки С. М. робочих нарад у режимі «онлайн» Webex link щодо стану виконання графіку будівельно-монтажних робіт на будівництві кардіоцентру. | Щомісяця до 15 числа | Перший заступник Голови обласної державної адміністрації, керівник ГУСу Заболотна Н. М., Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації |  |
| 5. | Моніторинг заходів щодо закупівлі технологічного обладнання для будівлі кардіоцентру |  |  |  |
| 1) | Надання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації інформації щодо організації процедур закупівлі технологічного обладнання для будівлі кардіоцентру (зокрема кількості оголошених процедур закупівлі, тривалості процедур, надісланих акцептів виконавцям тощо). | Щомісячно до 7, 17 та 27 числа | Виконком Вінницької міської ради |  |
| 2) | Надання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації інформації щодо здійснених платіжних операцій на поставку технологічного обладнання для будівлі кардіоцентру. | Щомісячно до 7, 17 та 27 числа | Виконком Вінницької міської ради |  |
| 3) | Надання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації інформації щодо надходження на будівельний майданчик технологічного обладнання для нової будівлі кардіоцентру. | Щомісячно до 7, 17 та 27 числа | Виконком Вінницької міської ради |  |
| 6. | Моніторинг заходів щодо закупівлі медичного обладнання для будівлі кардіоцентру згідно із проектно-кошторисною документацією за рахунок коштів міського бюджету |  |  |  |
| 1) | Надання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації інформації щодо організації процедур закупівлі медичного обладнання за кошти міського бюджету для будівлі кардіоцентру в межах розрахункових сум (зокрема кількість оголошених процедур закупівель, тривалість процедур, кількість надісланих акцептів виконавцям тощо). | Щомісячно до 7, 17 та 27 числа | Виконавчий комітет Вінницької міської ради |  |
| 2) | Надання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації інформації щодо стану підготовки медико-технічних вимог до медичного обладнання, що планується до закупівлі за кошти міського бюджету для будівлі кардіоцентру. | Щомісячно до 7, 17 та 27 числа | Виконавчий комітет Вінницької міської ради |  |
| 3) | Надання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації інформації щодо планування видатків на 2020–2021 роки на закупівлю медичного обладнання за кошти міського бюджету для будівлі кардіоцентру. | Щомісячно до 7, 17 та 27 числа | Виконавчий комітет Вінницької міської ради |  |
| 7. | Здійснення моніторингу заходів щодо реконструкції харчоблоку комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня № 1» протягом 2020 року та 1-го кварталу 2021 року (передбачений аутсорсинг послуг на харчування хворих нової будівлі кардіоцентру). | Інформування щомісячно до 7, 17 та 27 числа першого заступника Голови обласної державної адміністрації, керівника ГУСу Заболотної Н. М. | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, Виконавчий комітет Вінницької міської ради |  |
| 8. | Здійснення моніторингу заходів щодо підключення енергоживлення до об’єкту будівлі кардіоцентру до 01 березня 2021 року. | Інформування щомісячно до 7, 17 та 27 числа першого заступника Голови обласної державної адміністрації, керівника ГУСу Заболотної Н. М. | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Вінницької міської ради |  |
| 9. | Здійснення моніторингу заходів щодо закупівлі медичного обладнання для будівлі кардіоцентру за рахунок коштів позики. | Інформування щомісячно до 7, 17 та 27 числа першого заступника Голови обласної державної адміністрації, керівника ГУСу Заболотної Н. М. | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації |  |
| 10 | Фінансування послуг з ремонту інсинератора «MULLER» CP 50M комунального некомерційного підприємства «Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради» (передбачений аутсорсинг послуг на спалювання медичних відходів кардіоцентру). | 2020 рік – 1 квартал 2021 року | Департаменти обласної державної адміністрації: фінансів, охорони здоров’я та реабілітації |  |

____________________________