УКРАЇНА

ПАВЛОГРАДСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(8 сесія VІІ скликання)

РІШЕННЯ

21.06.2016 p.	                              				№ 231-8/VII

Про погодження проекту

«Творчій розвиток молоді –

яскраве майбутнє України»

для участі в обласному конкурсі

проектів і програм розвитку

місцевого самоврядування

Згідно п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року №225-10/УІ «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2016 роки» та розпорядження голови обласної ради від 09 жовтня 2008 року № 217-р «Про обласний конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування» Павлоградська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити проект «Творчій розвиток молоді – яскраве майбутнє України» (додається) для участі в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

2.  В разі визнання радою конкурсу проекту переможцем – фінансовому управлінню Павлоградської міської ради (Роїк Р.В.) передбачити у міському бюджеті на 2016 рік її фінансування згідно кошторису у розмірі            420,774 тис.грн.

3. Відповідальність  за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Радіонова О.М.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, економічних реформ, інвестицій та міжнародного співробітництва (Чернецький А.В.) та постійну комісію з питань освіти, культури, сім'ї, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства і дитинства (Лаппо Н.І.)

| Міський голова А.О.Вершина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток до рішення міської ради від 21.06.2016 p. № 231-8/VII Раді обласного конкурсу # проектів та програм розвитку місцевого самоврядування ЗАЯВА Просимо прийняти проект «Творчій розвиток молоді – яскраве майбутнє України» до участі в обласному конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Додатки: 1. Проект обсягом _ сторінок (2 примірники) 2. Електронний варіант проекту(диск). Керівник органу місцевого самоврядування, що подає проект В особі Міського голови Вершини Анатолія Олексійовича Адреса: Дніпропетровська обл. м.Павлоград вул.Соборна 95 Телефон для зв’язку/факс : (05632) 6-04-04 (0563) 20-05-60 факс (05632) 6-01-79 E-mail: info@pgvyk.dp.ua «___»______________2016р. М.п.; Керівник проекту В особі директора Комунального позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Мехоношиної Людмили Григорівни Адреса: м. Павлоград, Дніпропетровська область, вул. Світличної Ганни (Радянська), буд.64 Телефон для зв’язку/факс(05632)61083; (05632)61123 E-mail: "Педагоги" <dvorec_tvorchestva@ukr.net>, «___» травня 2016р. М.п.. II. Зміст проекту III. Проект 1. Анотація проекту Назва проекту: «Творчій розвиток молоді – яскраве майбутнє України». «Актуальність проекту: 1. Реалізація проекту надасть можливість отримувати якісну додаткову освіту 1500 дітям та підліткам. 2 Охоплювати масовими та виховними заходами від 4-х до 5-ти тисяч дітей та молоді міста. 3. Вирішити соціальну проблему занятості дітей в позаурочний час. 4. Зберегти будівлю Палацу творчості дітей та юнацтва, яка є реєстром історико-культурної спадщини міста. Перелік заходів проекту: 1)Проведення капітального ремонту даху з повною заміною. 2)Утеплення горищного перекриття, дає змогу відповідати нормам температурного режиму в дитячих приміщеннях 3) Ремонт вентиляційних каналів, якій дозволяє підтримувати свіже повітря в учбових кабінетах. 4) Влаштування внутрішнього освітлення горища. Очікуванні результати проекту 1) Покращаться санітарно-технічні умови перебування дітей в позашкільному навчальному закладі. 2) Збільшиться економія енергоресурсів. 3) В Павлограді буде збережена старовинна будівля, яка є прикрасою міста та гордістю громадян, що вона належить дітям. 4) Втілення в життя проекту дає можливість проведення освітянських, обласних та всеукраїнських семінарів,олімпіад. 5) Продовжиться традиція обміну досвідом роботи педагогічного колективу з освітянами різних міст України та зарубіжжя. Цільова група: 1. 1500 тисячі дітей та підлітків отримують додаткову освіту; 2. Щорічно виховними та масовими заходами охоплюється від 4-х до 5-ти тисяч юних громадян міста. 3. Вся діяльність педагогічного колективу спрямована на виховання освіченої, культурної, творчої особистості. Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту, та джерела його фінансування (зазначити окремо кожне джерело): 1 241 674,00 гривень, у т.ч.: - міський бюджет – 420774,00 гривень; - обласний бюджет – 400000,00 гривень; - залучені кошти – 420900,00 гривень. 2. Детальний опис проекту 2.1.Опис проблеми, на розв’язування якої спрямований проект. КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» розташований у центрі міста Павлограда Дніпропетровської області. Павлоград – шахтарський край, центр Західного Донбасу. Населення міста понад сто тисяч мешканців, з них більша частина – шахтарі. Їхні діти відвідують 117 гуртків, клубів, секцій Палацу творчості дітей та юнацтва. Тільки за минулий навчальний рік було завойовано 113 призових місць у конкурсах та фестивалях обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівня. В структурі закладу: основна будівля та три філії. Основній будівлі закладу понад 100 років. Протягом 26 років не проводився капітальний ремонт даху. Під час негоди дах тече в багатьох місцях. Від проливних дощів замикає електрострум, рушиться амстронгова стеля, що визиває небезпеку та загрожує життю дітей та педагогів. Постійне протікання даху заважає веденню занять в навчальних кабінетах та хореографічній залі на ІІ поверху будівлі та суперечить санітарно-гігієнічним умовам перебування вихованців у закладі. На загальній конференції трудового колективу та батьківських зборах закладу було вирішено про звернення до міської влади за фінансовою допомогою на проведення капітального ремонту даху. До цього звернення міська влада виділила кошти для повної заміни вікон на енергозберігаючі та роботи по ремонту стін та складання проектно – кошторисної документації на заміну покрівлі даху. Реалізація цього проекту дасть змогу усунути існуючі проблеми та вирішити актуальні вимоги часу – енергозбереження. А головне покращаться санітарно-гігієнічні умови для навчання виховання та творчого розвитку дітей та молоді. 2.2. Мета та завдання проекту Мета: Об’єднати зусилля влади, інших інвестиційних фондів та батьків по створенню умов для надання якісної позашкільної освіти дітям, їх соціальної адаптації та корисної зайнятості підлітків та молоді в позаурочний час. Завдання: 1. Надати можливість отримувати якісну позашкільну освіту, навчати та виховувати 1,5 тисяч дітей та підлітків, розвивати їх творчі здібності. 2. Щорічно виховними та масовими заходами охоплювати від 4 до 5 тисяч дітей та підлітків. 3. Вирішити соціальну проблему зайнятості дітей в позаурочний час. 4. Зберегти будівлю Палацу творчості дітей та юнацтва як історико-культурну спадщину міста Павлограда. 2.3. Основні заходи проекту Проект реалізовуватиметься за допомогою коштів міського бюджету Павлоградської міської ради, залучених коштів. 2.4. План графік реалізації заходів проекту. Завдання та вид діяльності; Терміни виконання; Організація-виконавець; Результати; Вид документа, яким буде підтверджено виконання заходу. 1; 2; 3; 4; 5. Капітальний ремонт покриття даху; 6 місяців 2016 року; Акт виконаних робіт №КБ-2в; довідка №КБ-3. Послуги з авторського нагляду; 6 місяців 2016 року; Акт передачі-приймання робіт. Послуги складання технічного нагляду; 6 місяців 2016 року; Акт передачі-приймання робіт. 2.5. Виконання проекту забезпечує: - якісні умови освітньо-виховного процесу в закладі; - соціальну проблему зайнятості дітей в позаурочний час; - поліпшення виховання юних громадян України; - підвищення температурного режиму у закладі від 12 до 20 градусів; - покращення санітарних умов в навчальних кабінетах та приміщеннях загального користування на 100%. Сталість проекту Подальша діяльність позашкільної установи фінансуватиметься міською радою і за допомогою залучених коштів. Політична сталість результатів проекту полягає в формуванні місцевої політики в сфері освіти, поліпшенні якості та інтенсивності трансформаційних перетворень в період соціально-економічних реформувань в Україні. Об’єднання зусиль влади та бізнесу шляхом реалізації проекту дасть можливість дітям та молоді міста здобувати додаткову освіту, досягати творчих звершень в вихованні та навчанні як відповідальних громадян України. Такі проекти дають можливість підростаючому поколінню зрозуміти як сумісними зусиллями покращити рідне місто. 2.6. Інновації проекту Будівля Палацу творчості дітей та юнацтва - прикраса та гордість мешканців міста і вона належить дітям. Палац творчості дітей та юнацтва – це зразковий заклад системи міського відділу освіти, Лідер та Флагман освіти України. Не випадково, що його відвідують не тільки вітчизняні, а також зарубіжні гості. Але на превеликий жаль, зараз покриття даху знаходиться в аварійному стані, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації, яка загрожуватиме життю всім учасникам навчально-виховного процесу. В сучасних умовах необхідно привести у відповідність стан даху дитячої будівлі, пам’ятаючи про здоров’я та безпеку вихованців. Територіальний масштаб інновації не має аналогів в районі. IV. Бюджет проекту 4.1. Загальний бюджет проекту Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом; Загальна сума (грн); Джерело фінансування (грн). Обласний бюджет; Місцевий бюджет; Інші учасники проекту залучені кошти. Капітальний ремонт покриття даху з повною заміною; 1220900,00; 400000,00; 400000,00; 420900,00. Авторський нагляд; 3096,00; 3096,00. Технічний нагляд; 17678,00; 17678,00. Разом; 1241674,00; 400000,00; 420774,00; 420900,00. 4.2. Розклад бюджету за статями видатків Статті видатків; Загальна сума (грн); Джерело фінансування (грн). Обласний бюджет; Місцевий бюджет; Інші учасники проекту -залучені кошти. Капітальний ремонт інших об’єктів (КЕКВ 3132); 1241674,0; 400000,00; 420774,00; 420900,00. Разом; 1241674,0; 400000,00; 420774,00; 420900,00. 4.3. Очікуванні джерела фінансування Джерела фінансування; Сума (грн.); Частка у % від загального обсягу фінансування проекту. 1. Фінансування з обласного бюджету; 400000,00; 32. 2. Фінансування з місцевого бюджету; 420800,00; 34. 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:; 420900,00; 34. 1) учасників з бюджетного сектору. 2) учасників з підприємницького сектору. 3) учасників з громадськості. 4) міжнародна допомога. 5) інші джерела (зазначити окремо кожне джерело):. 6) Залучені кошти; 420900,00; 34. Загальний обсяг фінансування; 1241700,00; 100. V. Резюме учасника проекту - Мехоношина Людмила Григорівна - Заслужений працівник освіти України, нагороджена знаками «Відмінник освіти України», «За розвиток регіону», «За заслуги перед містом», депутат міської ради 3-х скликань - Орловський державний педагогічний інститут, 1984 рік - Директор Палацу творчості дітей та юнацтва з 1982 року - Високий рівень організаторських здібностей та обізнаності в різних сферах діяльності. - Організація та створення умов, сприяння реалізації проекту. - (05632)61083, моб. тел. 0957825678, факс (05632)60662, e-mail – dvorec_tvorchestva@ukr.net Секретар міської ради; Є.В.Аматов. |