Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 22.12.2015p. № 38-3/VII

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

міста ПАВЛОГРАД ЗА 2015 РІК

Згідно з рішенням сесії міської ради від 28.01.2015р. № 1507-50/VI «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Павлоград на 2015 рік» робота структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, організацій та установ протягом року спрямовувалася на забезпечення досягнення показників програми економічного і соціального розвитку міста з урахуванням визначених пріоритетів.

Програма була розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Павлоградської міської ради, підприємств, установ, організацій міста, на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації в господарському комплексі міста та базувалася на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку України та області на 2015 рік, прогнозів національних, державних та міських програм, основних пріоритетах і заходах актуалізованого «Стратегічного плану економічного розвитку м.Павлоград на період до 2015р.», «Стратегії соціального партнерства м. Павлоград і ТОВ ДТЕК на 2013-2015р.р.» та «Стратегії підвищення конкурентоспроможності субрегіону «Західний Донбас».

За рахунок коштів міського бюджету в 2015 році виконується 27 міських цільових програм, затверджених рішенням міської ради від 28 січня 2015 №1527-50/VІ "Про міський бюджет на 2015 рік" (з урахуванням внесених змін), на реалізацію яких передбачені кошти в сумі 105784,4 тис.грн.

Стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015 рік щокварталу розглядався на засіданнях міськвиконкому (рішення міськвиконкому від 26.05.2015р. № 359, від 02.09.2015р. № 544, від 25.11.2015р. №772), а також на засіданнях колегії облдержадміністрації.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2015 рік виконання загального фонду міського бюджету очікується на 102,4% (при плані 578553,8 тис.грн. прогнозується 592340,5 тис.грн.). Із загальної суми надходжень власні надходження складають 204989,9 тис.грн., дотації з державного бюджету – 7003,0 тис.грн., субвенції з державного та обласного бюджетів – 380347,6 тис.грн.

У 2015 році очікується перевиконання власних надходжень загального фонду на 6783,7 тис.грн. або 3,4% планових показників.

Перевиконання спеціального фонду міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ та трансфертів) очікується на 249,6 тис.грн. або 7,3% (при плані 3418,9 тис.грн. прогнозуються надходження 3668,5 тис.грн.).

З метою зменшення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів за 11 місяців 2015 року проведено 8 засідань міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів та погашення заборгованості із заробітної плати, на яких заслухано 61 керівник підприємств-боржників.

За підсумками виконання міського бюджету за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2015 року керівники підприємств-боржників, які мають значні суми заборгованості з платежів до бюджету, заслуховувались на засіданні виконавчого комітету, прийнято відповідні рішення.

З метою виявлення фактів приховування доходів, забезпечення виконання завдань по створенню нових робочих місць, легалізації тіньової зайнятості і заробітної плати проведено 8 засідань комісії з питань дотримання законодавства про працю, зайнятість населення та питань легалізації трудових відношень з найманими працівниками, на яких заслухано 64 суб'єкти господарювання.

У напрямку роботи, направленої на легалізацію трудових відносин з найманими особами, за 11 місяців 2015 року проведено 47 засідань робочої комісії Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що забезпечило додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб у сумі 58,5 тис.грн., у тому числі до міського бюджету 35,1 тис.грн.

У січні-листопаді 2015 року погашений податковий борг комунальними підприємствами міста, які мають заборгованість перед міським бюджетом, по податку на прибуток у сумі 1150,0 тис.грн. за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету.

Рішеннями міської ради 28.01.2015р. відповідно до змін податкового законодавства у місті Павлограді затверджені ставки по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельному податку, транспортному податку, єдиному податку та акцизному податку.

Надходження за 11 місяців 2015 року по цим податкам складають 76425,2 тис.грн., або 110,7% планових показників, у тому числі по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 714,6 тис.грн. або 104,9% плану, платі за землю – 33509,4 тис.грн. або 106,5% плану, транспортному податку – 1042,4 тис.грн., або 133,5% плану, єдиному податку – 19561,3 тис.грн. або 113,5% плану, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 21597,5 тис.грн. або 114,3% плану.

За рахунок фінансової підтримки за 11 місяців 2015 року погашений податковий борг по податку на прибуток в сумі 1150 тис.грн., в тому числі по КП «Павлограджитлосервіс» – 350 тис.грн., КП «Павлоградводоканал» – 500 тис.грн., КП «Павлоградтеплоенерго» – 300тис.грн.

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Управління об’єктами комунальної власності

Для забезпечення умов ефективного використання комунальної власності, збільшення надходжень до бюджету, вдосконалення системи управління цими об’єктами протягом 2015 році було виконано низку заходів:

- прийнято рішення Павлоградської міської ради від 17.02.2015р. №1540-51/VІ «Про затвердження Програми приватизації об`єктів комунальної власності територіальної громади м.Павлограда на 2014 рік та внесення змін до рішення Павлоградської міської ради від 23.12.2014р. №1474-49/VI», яким затверджено 12 об`єктів комунальної власності, що підлягають приватизації;

- сформовано та періодично поповнюється перелік нерухомого комунального майна, що може бути передано в оренду, який розміщено у газеті «Західний Донбас» і на офіційному веб-сайті Павлоградської міської ради;

- проведено заходи щодо вилучення з ліквідаційної маси КП УЖКГ майна, включеного до переліку об’єктів комунальної інфраструктури. На підставі мирової угоди, укладеної міським головою з ліквідатором КП УЖКГ, прийнято рішення Павлоградської міської ради від 26.05.2015р., згідно з яким управлінню комунального господарства та будівництва передано на баланс відповідні об'єкти для їх подальшого розподілу між комунальними підприємствами та організаціями;

- очікуваний обсяг фінансової підтримки комунальним підприємствам становитиме 7641,2 тис.грн. (заплановано за Програмою), у т.ч. КП «Затишне місто» – 236,1 тис.грн., КП «Павлограджитлосервіс» – 3246,8 тис.грн., КП «Стадіон «Прометей» – 63,7 тис.грн., КП «Павлоградтеплоенерго» – 1151,2 тис.грн., КП «Редакція газети «Західний Донбас» – 66,8тис.грн., КП «Павлоградводоканал» – 2348,1 тис.грн., КП «Павлоград-Світло» – 407,5 тис.грн., КП «Сп. Агенція «Ритуал» – 121 тис.грн.

Інвестиційна діяльність

Протягом року триває співпраця з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України для розміщення вичерпної інформації про місто на Інтерактивній інвестиційній карті України та розроблення інвестиційних пропозицій. Розроблений інвестиційний паспорт міста.

З метою підвищення впізнаваності міста у світовому просторі створений сайт «Павлоград інвестиційний». За період з початку його роботи сайт відвідали 27044 користувачів. Найбільш активними є відвідувачі з України, Німеччини та Сполучених Штатів Америки.

Відповідно до Програми соцпартнерства з ТОВ «ДТЕК» в 2015 році було реалізовано Конкурс міні-грантів «Місто власними руками». За підсумками оцінювання визначено 14 проектів переможців на суму 627, 2 тис.грн при заявленому власному внеску 257, 2 тис.грн. Всі проекти успішно реалізовані.

З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для вирішення проблем громади підготовлені та направлені матеріали для фінансування за рахунок Державного фонду регіонального розвитку по 4 проектах:

- «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення мікрорайону Шахтобудівників м.Павлоград»;

- «Капітальний ремонт будинку по вул. Промислова, 9/2 м. Павлограда, Дніпропетровської області»;

- «Реконструкція будівлі Павлоградського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад №22» по вул.Баумана,61, м. Павлоград Дніпропетровської області».

- «Модернізація (реконструкція) мережі зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій – впровадження «світлової візитної картки міста» – демонстраційного зразка ділянки мережі вуличного освітлення автомагістралі міжнародного значення в м. Павлоград» – до кінця року очікується фінансування в розмірі 400 тис.грн.

Протягом 2015 розроблено та подано проекти для участі у 6 грантових програмах, які охоплюють 27 проектів по місту в сфері освіти, охорони здоров’я, житлового та комунального господарства на загальну суму більше 29 млн.грн. Основними заходами проектів є запровадження енергозберігаючих технологій.

Протягом року реалізовані проекти:

- Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» II фаза «Капітальний ремонт будинку по вул.Промислова, 9/1». Гуртожиток використовувався для тимчасового проживання молодих спеціалістів, які працювали на Павлоградському заводі технологічного обладнання. На сьогоднішній день він використовується як соціальне житло для мешканців міста та тимчасово переміщених осіб. В рамках проекту проведено капітальний ремонт даху та ганку. Загальна вартість проекту – 219,7тис.грн., втому числі: ЄС/ПРООН – 157,34 тис.грн., Павлоградська міська рада – 62, 4 тис.грн.

- Канадський фонд місцевих ініціатив.

Проект «Створення 2 додаткових груп в ДНЗ 65 «Блакитні доріжки». 13 лютого 2015 року було відкрито модульне містечко, найбільше з 5 транзитних містечок для розміщення внутрішньо переміщених осіб Дніпропетровської області. В цьому районі це єдиний садок, розташований поблизу модульного містечка. Загальна вартість проекту 704,2 тис.грн., з них: 616,5 тис.грн. – фонд Канадських муніципалітетів, 87,7 тис.грн. – місцевий бюджет. Реалізований проект дозволив відкрити 2 додаткові групи, повністю обладнані всім необхідним для комфортного перебування та розвитку 50 дітей, з них 4 дітей-переселенців.

Проекти, які знаходяться в стадії реалізації:

На сьогоднішній день, завдяки плідній співпраці Павлоградської міської ради та Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) впроваджується інвестиційний проект «Термомодернізація будівлі загальноосвітньої школи №5». В рамках проекту реалізується комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання теплової енергії, Проект включає наступні заходи: утеплення стін і цоколя; заміна вікон і зовнішніх дверей на енергоефективні; встановлення індивідуального теплового пункту.

У продовження співпраці з НЕФКО проводиться робота щодо підписання Грантової угоди на впровадження 9 проектів, які включають заходи з термомодернізації 6 навчальних закладів, медичного закладу та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення.

В травні 2015 року місто підписало Угоду про партнерство з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» – III фаза. Термін реалізації Проекту – 2015-2017 роки і передбачає отримання грантових коштів у розмірі 60 тис. доларів щорічно на реалізацію проектів ОСББ з проведення капітальних ремонтів та енергоефективних заходів.

За результатами проведеного Форумом Конкурсу з відбору проектних пропозицій складений рейтинг, який затверджено на сесії міської ради 28 липня 2015 року. Підготовлено та направлено до Центрального офісу ЄС/ПРООН 14 проектів ОСББ. 20 листопада 2015 року підписані перші Грантові угоди з ОСББ Ленінградська, 14 (ремонт даху) та Ленінградська, 35 (заміна вікон у місцях загального користування).

Місцевим бюджетом для співфінансування проектів ОСББ передбачено кошти в сумі 924 тис.грн., очікуваний внесок ОСББ становить 231,3 тис.грн., очікувана сума грантової підтримки складає 1155,3 тис.грн.

За 2015 рік затверджено п’ять детальних планів території міста:

- кварталу, обмеженого провулком Ветеринарний та вулицями: Ветеринарна, Караванченка;

- кварталу, обмеженого вулицями Польова, Залізнична, провулком Правди та межею міста Павлоград;

- кварталу, обмеженого вулицями Полтавська, Горького, Московська, Шевченко;

- мікрорайону «Соснівка» обмеженого межею міста Павлоград та залізницею;

- території, обмеженого вулицями Маркса Карла, Полтавська, Озерна, Радянська.

Розроблено проект детального плану території мікрорайону «Соснівка», обмеженого межею м.Павлоград та залізницею, на суму 10 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету.

До кінця 2015 року планується затвердити детальний план, обмеженого бульваром 80-ти річчя Дніпропетровщини, вулицею Заводська, вулицею Ігоря Плосконоса та вулицею Сташкова.

Сесіями міськради затверджена 61 земельна ділянка, яка підлягає продажу на умовах аукціону.

Розвиток земельних відносин

У 2015 році розроблено 8 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для формування лотів з продажу на аукціонах, з них 3 – в оренду, 5 – в приватну власність.

Виконано 8 звітів про експертну грошову оцінку на земельні ділянки по вул.Горького (р-н ЦУМу), вул.Дніпровська (р-н р.Гніздка), вул.Харківська (р-н маг. «Меблі»), вул.К.Маркса (р-н маг. «Ідеал»), вул.Дніпровська (р-н ж/б №424), вул.Верстатобудівників,1, на розі вул.35 Дивізії та вул. Кооперативна (р-н буд. №2), вул.Дніпровська (р-н буд. №416а/29) для подальшого продажу у власність з аукціону.

Проведено 1 громадське обговорення по 3 земельним ділянкам, 8 конкурсів на визначення виконавця проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 21 конкурс на визначення виконавця земельних торгів (ліцитатора), та 8 конкурсів щодо визначення виконавця експертної грошової оцінки.

Здійснена реєстрація 5 земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та прав на них в Укрдержреєстрі.

Протягом 2015 року на земельних торгах (аукціонах) продано 17 лотів (6 лотів у власність на загальну суму 937,3 тис.грн., 11 лотів право оренди на загальну суму 129,7 тис.грн. річної орендної плати, дана сума надійшла до бюджету).

Продана у власність земельна ділянка під об'єктом нерухомості на вул.Шевченко,112 площею 0,0514 га. Вартість земельної ділянки склала 266,05 тис.грн.

Розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПАТ “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО” по 85 земельним ділянкам на загальну площу 9,6780 га, що дасть змогу зареєструвати 85 договорів оренди та збільшити надходження від орендної плати за землю.

В 2015 році укладені та зареєстровані в Укрдержреєстрі договори оренди по 14 новим сформованим земельним ділянкам, з них найбільші: ТОВ «Інвестиційна компанія 2006» – орендна плата на місяць 58,3 тис.грн.; ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський Втормет» – 22,6 тис.грн.; ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (7 договорів) – 47,3 тис.грн., що складає на рік 1608,7 тис.грн. додаткових надходжень.

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження

З метою впровадження енергозберігаючих технологій, енергоефективних заходів на підприємствах господарського комплексу, раціонального використання енергетичних ресурсів, забезпечення в повному обсязі енергоносіями усіх категорій споживачів міста, за 11 місяців 2015 року:

Розроблено проектно-кошторисні документації:

1. «Модернізація (реконструкція) мережі зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій – впровадження «світлової візитної картки міста» – демонстраційного зразка ділянки мережі вуличного освітлення автомагістралі міжнародного значення м.Павлоград». Проектом передбачається освітлення вул.Дніпровська від автомобільного мосту до пр.Шахтобудівників.

Кошторисна вартість робіт складає 959 тис.грн. Фінансування робіт планується протягом 2015-2016 рр. за рахунок грантових коштів НЕФКО.

2. «Модернізація (реконструкція) мережі зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій – впровадження «світлової візитної картки міста» – демонстраційного зразка ділянки мережі вуличного освітлення автомагістралі міжнародного значення м.Павлоград». Проектом передбачається освітлення вул.Дніпровська від пр.Шахтобудівників до виїзду з міста на м.Дніпропетровськ.

Кошторисна вартість робіт складає 670 тис.грн. Фінансування робіт планується до кінця 2015 року за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 400 тис.грн. та коштів міського бюджету в сумі 270 тис.грн.

3. «Реконструкція внутрішньоквартального освітлення сел. Шахтобудівників в м.Павлоград». Кошторисна вартість – 975,86 тис.грн. Фінансування планується протягом 2015-2016 рр. за рахунок грантових коштів НЕФКО.

4. «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення району РТС в м.Павлоград». Кошторисна вартість робіт складає 285 тис.грн.

5. «Будівництво КТП-ГС по вул. Сонячна (2 черга будівництва) і мережі зовнішнього освітлення». На даний час проект знаходиться на розгляді в ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго.

6. Виконано перерахунок кошторисної частини проекту та отримано позитивний висновок експертизи «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на території колишньої військової частини по вул. Карла Маркса, 1 м. Павлоград». Кошторисна вартість робіт складає 195,2 тис.грн.

Завершено виконання будівельно-монтажних робіт по проектам:

1. «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення району Палмаш у м.Павлоград».

2. «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Залізнична в м.Павлоград». Кошторисна вартість робіт складає 137,3 тис.грн.

Промисловість

Обсяг виробництва промислової продукції за січень-жовтень 2015 року по місту Павлоград склав 896,2 млн.грн. в цінах 2015 року (січень-жовтень минулого року – 829,4млн.грн. у цінах 2014 року).

Згідно з інформацією промислових підприємств міста за 10 місяців поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився обсяг виробництва (в натуральному виразі) установок теплообмінних – на 11,5% (ПАТ «Павлоградхіммаш»), труб сталевих водо, газопровідних і круглого перетину – на 12,4% (ПФ СТ «Славсант»), хлібобулочних та здобних виробів – на 3,7% і на 6,6% відповідно (ПрАТ «Павлоградхліб»), молока та кисломолочної продукції – на 6% і на 5% відповідно (ТОВ «Молочний дім»), дверних блоків – в 2 рази (ТОВ «Фабрика дверей «Будмайстер»), сухих будівельних сумішей – на 15% (ТОВ «Фабрика будівельних сумішей «Будмайстер»).

Промисловість міста продовжує працювати в умовах погіршення кон’юнктури ринків з наявними труднощами збуту продукції, зменшенням попиту і відповідно, кількості замовлень на продукцію.

Значно знизилися обсяги промислового виробництва у машинобудівній галузі та обробленні металу (ТОВ «Павлоградський завод технологічного обладнання», Павлоградський механічний завод), хімічній (СП ПрАТ «Софрахім»), виробництві інших неметалевих виробів (ТОВ «Бетонярня «Будмайстер»).

У січні-жовтні 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції (з урахуванням всіх шахтоуправлінь ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля») склав 14512,3 млн.грн. проти 9478,8 млн.грн. за аналогічний період 2014 року (у цінах відповідних років). Питома вага реалізації промислової продукції м.Павлоград в загальному обсязі по Дніпропетровській області складає 6% (у січні-жовтні 2014 року – 4,9%).

Найбільший відсоток з всього обсягу реалізації по місту належить ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (більше ніж 90%) і тому він має вагомий вплив на загальноміський обсяг. До кінця 2015 року ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» очікує обсяг реалізованої продукції на суму 15791,8 млн.грн., що значно більше в порівнянні з 2014 роком (10997,4 млн.грн.). Збільшення обсягів реалізації підприємство пояснює зростанням ціни на вугілля.

ПАТ «Павлоградхіммаш» – основним споживачем продукції підприємства є ринки Росії та частково підприємства Донецької області. Нестабільність економіки в цілому в країні, зростання цін на сировину та матеріали привело до зростання собівартості продукції та зниженню її попиту.

Павлоградський механічний завод є структурним підрозділом ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова», не має закінченого балансу і економічні показники формуються в цілому по об’єднанню.

У 2014 році реалізація промислової продукції склала 2,7 млн.грн. В 2015 році очікуваний обсяг реалізації становить 2,1 млн.грн.

Основною причиною малого доходу є низька завантаженість виробничих потужностей підприємства та хронічна відсутність фінансування космічних та оборонних Програм. Структура виробничих потужностей була спрямована на РКД. Тому близько 80% виробничих корпусів – це порожні (без обладнання) виробничі приміщення з великою площею, які придатні для збирання великогабаритних виробів (комбайнів, тролейбусів, автобусів тощо) або для складів, і лише 20% виробничих приміщень можуть бути використані для виконання механічної обробки. Разові замовлення по механічній обробці не спроможні забезпечити утримання потужностей, які не використовуються. Тільки на охорону об’єктів, які не використовуються, щорічно підприємство витрачає близько 3 млн.грн.

Диверсифікація виробництва і технологічне оновлення виробничих потужностей – це шлях до вирішення проблемних питань підприємства, зосередження зусиль на завантаженні ПМЗ роботою ракетно-космічного напрямку, а саме виконання робіт згідно з державними цільовими космічними та оборонними Програмами.

Але на теперішній час, враховуючи кризові процеси на підприємстві, а також несприятливу кон’юнктуру у ракетно-космічному сегменті, підприємство змушено шукати нові нетрадиційні джерела доходів.

ДП НВО «Павлоградський хімічний завод». Не дивлячись на актуальність і міжнародну значимість робіт за «Програмою утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22», строки їх виконання, строки завершення робіт з утилізації ТРП від МБР РС-22 неодноразово переносилися. Головною причиною змін строків є недофінансування робіт за «Програмою…».

Внаслідок погіршення фінансово-економічної ситуації, яка склалася на сьогоднішній день в Україні та відсутністю бюджетного фінансування, підприємству бракує коштів для виконання робіт, які пов’язані з утилізацією ракетного палива, що знаходиться в критичному стані, із забезпеченням безпеки зберігання ракетних двигунів до утилізації та наглядом за станом ракетного палива. Також, зупинені всі роботи, які пов’язані із завершенням будівництва об’єктів утилізації ТРП, введення в експлуатацію яких забезпечить промисловий цикл утилізації ракетного палива. Відповідно, це порушує графік виконання робіт в рамках діючої «Програми …» із завершенням у 2015 році.

Підприємством з другого півріччя 2014 року припинено постачання продукції промислових вибухових матеріалів та засобів ініціювання для гірничовибухових підприємств в Донецькій та Луганський областях та зупинена виробнича діяльність філіалів підприємств «Кримвибухпром», «Донецьквибухпром». На теперішній час підприємством ведеться робота щодо формування пакету замовлень на 2016 рік.

Транспорт

У лютому 2015 року проведено комплексне обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах загального користування, у жовтні поточного року проведено обстеження перевезення пасажирів пільгових категорій.

На законодавчому рівні закон про перевезення пасажирів легковими таксі не прийнято.

На виконання рішення виконкому від 14.01.2015р. №21 «Про проведення перевірок дотримання перевізниками умов виконання договорів про перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м. Павлограді» проведена перевірка перевізників, які обслуговують міські маршрути загального користування, а саме: ТОВ «Павлоградське АТП», ТОВ «Автодрайв», ТОВ «АТП «Совтур», ТОВ «АТП «Кортеж», ФОП СкориченкоО.В.

Постійно проводиться моніторинг виконання перевізниками умов договору про перевезення пасажирів, а саме: надання планової кількості автобусів на маршрути, дотримання водіями розкладу та інтервалу руху автобусів, наявність візуальної інформації для пасажирів у салонах автобусів, тощо.

З метою проведення конкурсів на нових маршрутах №9 «сел. Південне – Медучилище» і № 13б «сел. Шахтобудівників (управління Пенсійного фонду) – вул. Комарова» опрацьовується проект рішення виконкому «Про внесення змін до рішення виконкому від 23.03.2011р. №285 «Про організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Павлограді».

За 11 місяців 2015 року за рахунок коштів міського бюджету виконано роботи з «Капітального ремонту дороги біля будинку №10 на вул.Ленінградська» площею 
390 м2 на загальну суму 286 тис.грн.

Завершується оформлення документації для введення в дію потужності по об’єкту «Реконструкція автомобільного мосту через р.Вовча (П пусковий комплекс)» – 135,7 п.м.

Виконано перерахунок кошторисної частини проекту «Реконструкція вул.Дзержинського». Кошторисна вартість робіт складає 16,196 млн.грн.

Розроблено робочий проект «Капітальний ремонт вул.Полтавська (від вул.Ст.Фронту до вул.Дніпровська)». Кошторисна вартість робіт складає 10,2 млн.грн.

Виконано перерахунок кошторисної частини проекту «Встановлення світлофорів на перехресті вул.Комарова-Гагаріна-Дніпровська». Кошторисна вартість робіт – 470 тис.грн.

Розроблено робочий проект «Улаштування тротуарної доріжки вул.Дніпровська». Кошторисна вартість робіт складає 3,3 млн.грн.

Розробляється проект «Капітальний ремонт дороги вул. Леніна». Вартість проектних робіт – 88 тис.грн.

Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття та виправлення профілю основи дороги 114 вулиць міста площею 98000 м2 на загальну суму 3,7 млн.грн.

Розвиток підприємництва

У місті Павлоград загальна кількість зареєстрованих суб'єктів господарської діяльності становить 8509 од. (що на 608 од. більше в порівняні з 2014 роком), у тому числі: юридичних осіб – 2361; фізичних осіб – 6148.

За даними статистичного управління кількість найманих працівників у малому підприємництві становить понад 3,2 тис.осіб.

Показник питомої ваги продукції, реалізованої малими підприємствами, у загальному обсязі виробництва в 2015 році очікується 8,7%.

За даними податкової служби в 2015 році частка надходжень від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів складе 24,5%.

У м.Павлоград кількість середніх підприємств складає 35 одиниць і в порівнянні з минулим роком залишається незмінною.

Для вирішення основних питань розвитку малого і середнього бізнесу в місті діє міська Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2015 роки, якою визначено основні напрямки, а саме:

- розвиток інфраструктури підтримки бізнесу;

- інформаційне забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу;

- фінансово-кредитна підтримка підприємницької діяльності.

Обсяг фінансування розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок місцевого бюджету на 2015 рік складає 48,7 тис.грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість за 2014 рік – 11,3 тис.грн. та заплановане фінансування коштів на 2015 рік 37,4 тис.грн.).

При виконкомі Павлоградської міськради створено координаційну раду з питань розвитку підприємництва, до складу якої входять представники виконавчих органів влади, громадських організацій, депутати та представники бізнесу. З початку року проведено 4 засідання координаційної ради.

Також у місті діє Павлоградська регіональна асоціація підприємців (ПРАП).

З метою підвищення обізнаності суб'єктів господарювання з питань законності організації та ведення власної справи випущено методичний посібник «Регуляторні акти прийняті на місцевому рівні в сфері господарської діяльності»; випускається щомісячний інформаційний «Бюлетень підприємця»; флаєра і листівки; надається матеріал в ЗМІ.

З початку року для підприємців міста проведено 3 семінари з питань нововведення в Податковому законодавстві; зміни ставок єдиного соціального внеску; реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування; зміни у трудовому законодавстві та напрямки діяльності ПМГО «АЕР».

З питань започаткування підприємницької діяльності при Павлоградському міськрайцентрі зайнятості, за участю представників виконкому організовано та проведено 14 навчальних семінарів і тренінгів, де прийняли участь 286 осіб.

У бізнес-центрі «Перспектива» в 2015 році за різними напрямами діяльності мешканцям міста та діючим підприємцям безкоштовно надано 823 послуги, в тому числі:

- надано 402 консультаційних послуг підприємцям та мешканцям міста;

- проведено 16 навчальних програм, семінарів та тренінгів з питань підприємницької діяльності та започаткування бізнесу (кількість учасників 88 чол.);

- надійшло 365 дзвінків на “гарячу лінію”;

- проведено 40 круглих столів, форумів та конференцій з представниками бізнесу.

Виконкомом Павлоградської міської ради і бізнес-центром «Перспектива» для діючих підприємців та мешканців міста Павлоград, які планують створити бізнес, розроблено дві Програми надання фінансової допомоги:

Проект «Розвиток соціального підприємництва в м. Павлограді». Фінансова поворотна допомога в розмірі до 50 000 грн. надається на конкурсній основі суб'єктам малого та середнього підприємництва. Кошти надає ПМГО «Агенція економічного розвитку міста Павлоград» за фінансової підтримки компанії ДТЕК і підприємців міста. Головною вимогою для отримання коштів є підготовка бізнес-плану та створення нових робочих місць.

Підприємці мають змогу отримати допомогу по відшкодуванню з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів.

Споживчі товари та послуги, захист прав споживачів

У місті зареєстровано і функціонує 456 підприємств роздрібної торгівлі, з них: продовольчих магазинів – 172, непродовольчих – 284.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації (до якого включено роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств-юридичних осіб, фізичних осіб) у 2015 році очікується 2842,2 млн.грн., в порівнянні з 2014 роком складе 109,3% (з урахуванням індексу споживчих цін 141,4).

Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу очікується 2173,2 грн., що складе 109,6% до попереднього року.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у 2015 році (з урахуванням індексу інфляції 141,4%) складе 1631,8 млн.грн. (114% до попереднього року).

Питома вага продажу вітчизняних непродовольчих та продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту в 2015 році очікується 41,3% та 85,9% відповідно.

Кількість створених робочих місць у торгівлі в 2015 році у порівнянні з минулим роком збільшилась на 75 місць, що складе 227,1%, що пояснюється відкриттям великого торгового об'єкту «Сільпо», завдяки якому в місті створено понад 100 робочих місць.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах торгівлі відсутня.

У порівнянні з 2014 роком кількість відкритих нових підприємств торгівлі в 2015 році зменшилась на 8 об'єктів у зв'язку з великою конкурентоспроможністю, високою орендною платою на комерційні приміщення, комунальними платежами та інше.

З початку 2015 року відкрито 19 підприємств торгівлі, такі як: великий супермаркет «Сільпо» торговельною площею 1590 м2, склад-магазин «Щедра крамниця», збільшилась кількість непродовольчих магазинів з продажу жіночого, чоловічого, дитячого одягу та товарів щоденного споживання, косметики та інші.

З метою стабілізації цінової ситуації та забезпечення мешканців міста соціально значимими товарами, підтримки місцевих товаровиробників на територіях ринків міста проводилися ярмарки з реалізації товарів за мінімальними торговельними надбавками та цінами виробника:

- до Міжнародного жіночого дня 8 Березня – святкова торгівля живими квітами та сувенірною продукцією (29 торговельних місць);

- на передодні Великодня та поминальних днів – дрібно-роздрібна торгівля штучними квітами (14 місць);

- напередодні нового навчального року організовано святкову торгівлю “Шкільний базар” (10 торгових точок);

- проведено двотижневу книжкову ярмарку;

- з нагоди святкування Дня міста Павлоград – фестиваль «Міський пікнік», в якому прийняли участь 15 підприємств ресторанного та фермерського господарства, харчової промисловості, та святкову торгівлю солодощами, морозивом та гелевими кульками у кількості 18 торгових місць.

До кінця року планується проведення на період Новорічних та Різдвяних свят святкову торгівлю ялинками, новорічною атрибутикою, фруктами та цитрусовими тощо.

У місті діє 92 закладів ресторанного господарства. З початку року відкрито 3 підприємств ресторанного господарства: родинна ресторація «Скриня», ПАБ «Берлога» та піцерія «Фабрика піци», посадкові місця збільшено на 154. При цьому з початку 2015 року закрито 1 підприємства ресторанного господарства у зв'язку з перепрофілюванням приміщення та неприбутковою діяльністю.

Сфера побутового обслуговування є однією з важливих бюджетоутворюючих галузей економіки міста та забезпечує робочими місцями значну кількість громадян.

На сьогоднішній день сфера побуту нашого міста нараховує 288 підприємств, що дозволяє забезпечити мешканців і гостей міста усіма життєво-необхідними видами послуг і вирішити задачу зі створення розвинутої інфраструктури міста.

Обсяг реалізованих послуг в 2015 році очікується 285,3 млн. грн. (що на 26,2 млн.грн. менш, або 91,6% до показників минулого року з урахуванням індексу цін 141,4%).

У 2015 році відкрито 3 підприємства побутового обслуговування, де створено 7 робочих місць: імідж-салон «Зебра»; салон краси «Титиана»; впроваджено новий вид послуг в нашому місті – пральня самообслуговування «Радуга».

Протягом 2015 року підприємства сфери побуту активно приймали участь в міських святах: День Перемоги, День людини похилого віку, День захисту дітей та ін. (перш за все, це були надані пільги зі знижкою на послуги 50% і безкоштовне обслуговування).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У місті Павлограді 32 підприємства різних форм власності здійснюють зовнішньоторговельну діяльність, причому 19 з них здійснюють операції з експортом, а 20 – з імпортом.

Проведення підприємствами, що здійснюють операції зовнішньоторговельної діяльності, комплексу заходів по виходу з кризи та зростання цін на товари, матеріали, обладнання та послуги, відновлення партнерських стосунків із країнами колишнього СНД та налагодження стабільної роботи дозволили збільшити обсяги зовнішньоекономічних операцій. Очікувані показники 2015 року (за даними підприємств міста) по експорту становлять 114,7 млн.дол. США та імпорту – 42,13 млн.дол. США, тобто очікуване позитивне сальдо буде дорівнювати 72,57 млн.дол.США.

Так як ні служба Статистики, ні Західно-Донбаська об’єднана державна податкова інспекція Дніпропетровської області не надала даних щодо обсягів та переліку підприємств, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність в місті Павлограді, аналіз звітності виконано тільки на підставі як письмових, та і телефонних звітів підприємств.

Проведений аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств міста за 2015 роки свідчить про наступне. Обсяг експорту та імпорту зменшився, але за рахунок зростання курсу долару США, а відповідно й цін на товари та послуги в грошовому еквіваленті, відбулося зростання обсягу експорту і незначне зменшення обсягів імпорту товарів. Перелік підприємств, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність майже не змінився і відповідно структура експорту та імпорту залишилася незмінною.

За підсумками 2015 року очікується:

- експорту товарів на суму 114,05 млн.дол.США або на рівні показників 2014 року (114,0545 млн.дол.США), експорту послуг – 0,65 млн.дол.США.

Найбільш питому вагу в структурі обсягу експорту товарів складає експорт машин, устаткування та механізмів – 28,2% (25,54 млн.дол.США), недорогоцінних металів та виробів з них – 7% (6,5 млн.дол.США) та продукція харчової промисловості – 4,4% (4 млн.дол.США).

- імпорту товарів на суму 41 млн.дол.США або на рівні показників 2014 року (41,875 млн.дол.США), послуг – 1,13 млн.дол.США. В структурі імпорту товарів переважає імпорт хімічних продуктів – 48,7% (22 млн.дол.США), машини, устаткування та механізми – 33,6% (15,2 млн.дол.США), імпорт недорогоцінних металів складає 12,4% (5,6 млн.дол.США).

У розрізі підприємств, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність, в 2015 році найбільш питому вагу займають наступні:

- ПАТ ЗАВОД «Павлоградхіммаш», який експортує обладнання хімічної промисловості власного виробництва в Білорусь, Бельгію, крім того підприємство імпортує металоконструкції та вироби з чорних металів з Російської Федерації, Бельгії, Німеччини, Гонконгу.

- ТОВ «Павлоградський завод технологічного обладнання» експортує власну продукцію, муфти в Російську Федерацію, Грузію.

- ТОВ «Сателіт ГШО» експортував металеві вироби (прутки з легованої сталі, підшипники) до Чеської республіки та імпортував з цієї ж країни інші частини комбайна з чавуну або сталі.

- ТОВ «Молочний Дім» – експорт молочної продукції, багато обертової тари, цистерн та баків в Польщу, республіку Молдову, Грузію та імпорт з зарубіжних країн (Республіка Молдова, Франція, Польща, Іспанія, Угорщина) пакувального матеріалу, запчастин та фруктових наповнювачів.

- ДП «НВО «ПХЗ» – експорт готових вибухових речовин, машин та апаратури електричної до Молдови, а також імпорт детонаторів, полімерів, двигунів внутрішнього згорання з Чеської республіки, Франції, Німеччини, Швеції, Швейцарії, Болгарії.

- ТОВ «Укртехснаб» експортує металеві вироби (гайки, болти) до Російської Федерації.

- ТОВ «Колор-Центр Сервіс» експортував до Естонії змішуючи апарати, а імпортував з неї лакофарбову продукцію.

- ТОВ «Фабрика дверей «Будмайстер» імпортувало з Польщі вироби будівельні з пластмаси, фурнітуру для меблів, верстати.

Основними країнами, в які експортувалася продукція наших виробників у 2015 році, є Білорусь, Бельгія, Молдова, Польща, Чеська республіка.

Основні країни-імпортери, з якими працювали підприємства міста Павлоград, – це Франція, Іспанія, Угорщина, Грузія, Чехія, Болгарія, Бельгія, Російська Федерація.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Зайнятість населення та ринок праці

Павлоградський міськрайцентр зайнятості сприяє підвищенню мотивації до працевлаштування незайнятого населення шляхом змістовного наповнення діючих семінарів та їх відповідності вимогам ринку праці. Так, з початку року проведено 605 семінарів, в яких взяли участь 3782 особи, працевлаштовано 1491 особу, направлено на навчання 330 осіб.

У місті затверджено та діє «Програма організації та проведення оплачуваних громадських робіт у м.Павлограді на 2013-2015р.р.».

З початку року укладені 16 договорів на 62 робочих місця на організацію громадських робіт з підприємствами: КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» Павлоградської міської ради, КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система ПМР», КБУ «Міський культурно-дозвільницький центр», Управління праці та соціального захисту населення. Прийняли участь у громадських роботах 48 безробітних.

Для стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовувалися строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Протягом 2015 року було залучено до тимчасових робіт 370 безробітних осіб.

З початку року виплачено одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності 51 особі (у т.ч. 6 – внутрішньо переміщенні особи, жінки – 20, молодь – 29, громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, – 6). Види діяльності: організація допоміжної діяльності у сфері освіти, різні види торгівлі, надання послуг з манікюру, виробництво трикотажних виробів, надання послуг з ремонту взуття, с/г виробництво – вирощування соняшнику та інші.

Всього за направленням Павлоградського МРЦЗ навчалось 271 особа за професіями та напрямками: «кухар», «перукар», «продавець продовольчих товарів», «електрогазозварник», «електромонтер з ремонту та обслуговування електропостачання», «оператор котельні», «продавець непродовольчих товарів», «сучасні технології бухгалтерського обліку» та інші.

З метою підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років Павлоградським МРЦЗ з початку року було видано 13 ваучерів для  здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями.

Станом на 01.10.2015р. в оперативній базі вакансій Павлоградського МРЦЗ налічується близько 143 вакансій для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Протягом 9 місяців 2015 року було працевлаштовано 23 інваліда на підприємства: ТОВ «Укртехавіа», ДП НВО «Павлоградський хімічний завод», приватне підприємство «К-П-11», ТОВ «Санаторій Сонячний», ТОВ «Альтера» та інші.

2 особи з інвалідністю направлені на підвищення кваліфікації за професією «оператор верстатів з програмним керуванням» та за спеціальністю «інженер - будівельник».

З метою активізації навчання соціально незахищених верств населення за направленням Павлоградського МРЦЗ навчалося: жінок – 206, молоді – 113.

Упродовж звітного періоду було проведено 11 профорієнтаційних заходів з учнями старших класів. Більш ніж 580 старшокласників ознайомилися з роботою центру зайнятості, з матеріалами профінформаційного сектору, навчилися прийомам самостійного пошуку роботи, бажаючі проходили тестування з метою виявлення професійних нахилів та здібностей.

Грошові доходи населення та заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-вересень 2015 року склала 3759 грн. або зросла на 11,7% до відповідного періоду 2014 року.

Станом на 01.12.2015р. (за статистичними даними) заборгованість із виплати заробітної плати становить 368,9 тис.грн. (на 98,4 тис.грн. менше у порівнянні з попереднім місяцем і на 884,9 тис.грн. менше у порівнянні з початком року), в т.ч.: ДП ДАК «Хліб України» «Павлоградський КХП» у розмірі 258,1 тис.грн. (директор Мартинко Є.А.) і ТОВ «Павлоград Буддеталь» (директор Сорока В.І.) – 110,8 тис.грн. Повністю погашена заборгованість з виплати заробітної плати на 8 ВГРЗ і ТОВ «ПЗТО».

З метою забезпечення організації своєчасної та повної сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного та місцевого бюджетів та погашення заборгованості із заробітної плати з початку року проведено 8 засідань міської комісії з вищезазначених питань, на яких було заслухано 61 керівник підприємств міста, які мають заборгованість із заробітної плати, по сплаті єдиного внеску, страхових внесків до Пенсійного фонду, податковий борг та заборгованість по орендній платі за землю.

З метою погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста проведена наступна робота:

ДП ДАК «Хліб України» «Павлоградський  КХП» – причини виникнення: затримка розрахунків за надані підприємством послуги по зберіганню та переробці зерна, бездіяльність арбітражного керуючого Новікова О.В. щодо продажу майна «Павлоградського КХП», яке не використовується у виробничій діяльності і не забезпечує виробничий процес. Керівнику підприємства направлено лист для вжиття термінових заходів щодо погашення існуючої заборгованості. Направлено звернення до арбітражного керуючого - розпорядника майном ДП ДАК «Хліб України» «Павлоградський комбінат хлібопродуктів» Новікову О.В. про розгляд питання щодо продажу майна «Павлоградського комбінату хлібопродуктів», яке не використовується у виробничій діяльності і не забезпечує виробничий процес. Проведена перевірка Держпраці. Складено акт та подання скеровано до суду. Відбулась зміна директора ДП ДАК «Хліб України» «Павлоградський  КХП». Відкрито кримінальне впровадження за ст. 175 КК України на колишнього директора підприємства

ТОВ «Павлоград Буддеталь» – керівнику підприємства направлено листи для вжиття термінових заходів щодо погашення існуючої заборгованості. Направлено листа до ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» щодо скорочення термінів розрахунків з ТОВ «Павлоград Буддеталь» за виготовлену продукцію. Отримано відповідь про неможливість зміни умов співпраці.

Заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетної сфери та комунальних підприємств міста відсутня. Протягом 9 місяців 2015 року проведено 8 засідань міської комісії з питань дотримання вимог законодавства України про працю, зайнятість населення та з питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками, на яких було заслухано 64 керівника підприємств, які виплачують заробітну плату нижче законодавче встановленого мінімуму.

Відділом трудових відносин та умов праці здійснюється моніторинг укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях міста. З початку року в місті зареєстровано та діє 815 колективних договорів.

Соціальне забезпечення

Для підтримки соціально-незахищених верств населення, громадян пільгової категорії, ветеранів, учасників АТО, переселенців, сімей з дітьми та інших пільгових категорій населення міста в рамках виконання державних та міських програм в 2015 році виконано:

- виплачено компенсацію 3700 шахтарям на загальну суму 2,7 млн.грн.;

- виплачено державної допомоги 8400 сім’ям з дітьми на суму 106,5 млн.грн.;

- надано пільги 24412 чол. пільгових категорій на загальну суму 16,2 млн.грн.;

- надано субсидії по ЖКП 11566 сім’ям на загальну суму 36,1 млн.грн. та 98 сім’ям на придбання вугілля та скрапленого газу на суму 43,8 тис.грн. Середній розмір субсидії на сім’ю склав 729 грн.;

- виплачено компенсації 531 особі, постраждалій внаслідок ЧАЕС, на суму 1,1 млн.грн.;

- забезпечено 105 ветеранів війни та інвалідів путівками санаторно-курортного лікування в санаторіях Мінсоцполітики та за рахунок субвенції з державного бюджету на загальну суму 154,2 тис.грн.;

- направлено 2319,65 тис.грн. на матеріальну підтримку ветеранів війни, інвалідів, сімей, зі східних областей України (переселенців), з них 1271 тис.грн – 508 учасникам АТО, пораненим учасникам АТО, членам сімей загиблих в АТО, сім’ям учасників АТО. Матеріальну та натуральну допомогу до кінця року отримають 1919 громадян міста;

- надано медико-соціальної допомоги одиноким непрацездатним громадянам територіальним центром соціального обслуговування непрацездатних одиноких громадян. 325 одиноких непрацездатних громадян та інвалідів отримають соціально-медичні послуги.

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Середній розмір пенсій по м.Павлограду станом на 01.11.2015р. склав 2116,59 грн. (108,5% до 01.11.2014р.).

Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» п.13 ст.11 працездатним непрацюючим особам, які надають соціальні послуги інвалідам, непрацюючим матерям, які здійснюють догляд за дітьми до трирічного віку, та прийомним сім’ям, час здійснення цих послуг враховується до страхового стажу для призначення пенсій при умовах сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Персональна інформація на кожну особу надається управлінням праці та соціального захисту населення до Пенсійного фонду України.

У 2015 році до кінця року планується нарахувати та сплатити внески 3812 громадянам, які перебувають на обліку в управлінні праці на суму 18,0 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство та житлове будівництво

У 2015 році за рахунок коштів міського бюджету виконані наступні роботи:

- проведений капітальний ремонт покрівель на 8 житлових будинках на суму 
4,31 млн.грн. Станом на 01.12.2015р. ведуться ремонтні роботи на 4 будинках на суму 1,81 млн.грн.

- розроблена проектно-кошторисна документація та отриманий позитивний висновок експертизи по проекту «Капітальний ремонт будинку по вул. Тельмана, 2 у м. Павлоград».

За рахунок коштів міського бюджету розроблена проектно-кошторисна документація та отримані позитивні висновки експертизи на виконання капітального ремонту покрівлі на 8 житлових будинках на суму 3,75 млн.грн. Розробляється проектно-кошторисна документація на виконання капітального ремонту покрівлі ще на 3 будинках.

Проведено корегування проектно-кошторисної документації для капітального ремонту 5 ліфтів та розроблені проекти на капітальний ремонт ще 2-х ліфтів на загальну суму 1 011,9 тис.грн. Отримані позитивні висновки експертизи. За рахунок субвенції з обласного бюджету в 2015 році підрядною організацією проведені роботи з капітального ремонту 5-ти ліфтів на суму 990,1 тис.грн. Замовник робіт – Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За рахунок коштів міського бюджету, проведені роботи з капітального ремонту ліфту 2-го під’їзду житлового будинку №14 на вул. Підгірна.

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Павлоград на 2015 рік прогнозно-індикативні показники введення в експлуатацію житла у 2015 році становлять 6351,6 м2.

За 11 місяців 2015 року введено в експлуатацію 6330 м2 загальної площі житла, з них: 5-ти поверховий житловий будинок по вул. Сташкова, 3 після реконструкції гуртожитку – 3352 м2, садибні будинки – 2978 м2.

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Охорона здоров’я

Медична галузь міста представлена десятьма закладами, вісім з яких фінансуються з міського бюджету: КЗ «Павлоградський міський центр здоров'я», КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда», ДЗ «СМСЧ №7» МОЗ України», ДЗ «СМСЧ №15» МОЗ України», КЗ «Павлоградська міська лікарня №1», КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4», КЗ «Павлоградський пологовий будинок», КЗ «Стоматологічна поліклініка», два фінансуються з обласного бюджету: КЗ «Павлоградська міська станція швидкої медичної допомоги» ДОР», КЗ «Протитуберкульозний диспансер» ДОР».

Пріоритетним напрямком у роботі галузі охорони здоров’я в 2015 році було забезпечення репродуктивного здоров’я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я.

У рамках програми «Здоров'я павлоградців на 2015-2019роки» на 2015 рік були передбачені кошти в сумі 38471,4 тис.грн., з них: кошти міського бюджету – 37576,4 тис.грн., кошти інших джерел – 895 тис.грн. (кошти в рамках соціального партнерства з ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»).

До кінця 2015 року очікується виконання заходів програми на 99%, а саме на:

- придбання  туберкуліну та забезпечення розхідним матеріалом – 67тис.грн.;

- придбання продуктового набору для хворих на туберкульоз під час амбулаторного лікування – 40,0 тис.грн.;

- придбання засобів індивідуального захисту – 83,3 тис.грн.;

- придбання лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 54,4 тис.грн.;

- тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції – 169,37 тис.грн.;

- придбання лікарських засобів для хворих на цукровий діабет – 46,0 тис.грн.;

- відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань – 265,5 тис.грн.;

- придбання медикаментів для надання медичної допомоги малозабезпеченим верствам населення, у т.ч. учасникам АТО, вимушеним переселенцям – 97,976 тис.грн.;

- забезпечення дітей з вадами мозку, ДЦП (придбання ліків Препарату «Топамакс») – 63,6 тис.грн.;

- забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами хворих з пересадженими органами – 31,9 тис.грн.;

- забезпечення лікарськими засобами для гемодіалізу – 335,8 тис.грн.;

- придбання реактивів та предметів медичного призначення для проф. огляду працівників освіти – 117,9 тис.грн.;

- забезпечення матеріалами лікарської комісії військового комісаріату для медогляду військовозобов’язаних – 61,5 тис.грн.;

- навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 71,06 тис.грн.;

- матеріально-технічне забезпечення амбулаторії (кошти ДТЕК) – 884,2 тис.грн. та кошти міського бюджету – 335,6 тис. грн.;

- матеріально-технічне оснащення ПМЛ № 4 – 2,8 млн.грн.;

- матеріально-технічне оснащення ПМЛ № 4 (трубка для КТ) – 1967,9 тис.грн.;

- матеріально-технічне оснащення ПМЛ № 1 – 219 тис.грн.;

- матеріально-технічне оснащення Павлоградського пологового будинку – 927,8тис.грн.;

- поточне утримання лікувально-профілактичних закладів – 28,6 млн.грн. тощо.

У рамках програми з метою стимулювання медичних працівників первинної ланки на 2015 рік заплановані кошти в розмірі 177,6 тис. грн. на муніципальну надбавку лікарям, очікується використати за 2015р. на 100%. Профінансовано 12,7 тис.грн. для проїзних квитків медичним працівникам (по 1 на п’ять амбулаторій).

Освіта

Відділу освіти Павлоградської міської ради підпорядковується 19 загальноосвітніх навчальних закладів, із них: 17 шкіл І-ІІІ ступенів, 2 навчально-виховних комплекси, 1 МНВК; 20 дошкільних навчальних закладів; 6 позашкільних навчальних закладів.

У школах навчається 11007 учнів, у дитячих садочках – 4215 дітей, позашкільних закладах – 3 426 дітей.

У рамках реалізації заходів програми "Розвиток освіти в місті Павлограді на 2015-2017 роки", з метою забезпечення стабільного функціонування мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста протягом року використано:

- на оздоровлення 415 дітей пільгових категорій в пришкільних таборах 170,1 тис.грн. 36 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування оздоровились в дитячому таборі “Зміна” с. Ленінського Апостоловського району Дніпропетровської області. Вартість путівки 2500 грн. З місцевого бюджету виділено 105 тис.грн., в т.ч. на транспортні витрати 15 тис.грн., за літній період послугами з оздоровлення та відпочинку забезпечено 3980 дітей (що складає 37% від загальної кількості дітей 10691);

- виконано капітальний ремонт шиферної покрівлі в ДНЗ№23 на суму 296,1 тис.грн. з місцевого бюджету;

- виконані капітальні ремонти пральні та заміна вікон в ДНЗ№47 на суму 128,1 тис.грн. з місцевого бюджету, 100,0 тис.грн. з обласного бюджету;

- виготовлюється проект на виконання капітального ремонту правого крила з відкриттям 2-х груп в ДНЗ№18 на суму 90,0 тис.грн. з місцевого бюджету;

- проводиться техобстеження будівлі в ДНЗ№5 на суму 40,0 тис.грн. з місцевого бюджету;

- виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі в ЗШ№17 та розпочаті роботи по виконанню капітального ремонту покрівлі на суму 535,0 тис.грн. з місцевого бюджету;

- завершуються роботи по капітальному ремонту шиферної покрівлі та спортзалу в ЗШ№6 на суму 237,8 тис.грн. з місцевого бюджету. Виконання капітального ремонту спортивного залу включено до бюджету 2016 року;

- виконується проектно-кошторисна документація тиру по НВК№2 на суму 40,0 тис.грн. з місцевого бюджету. Виконання капітального ремонту включено до бюджету 2016 року;

- виконано частково капітальний ремонт покрівлі в ЗШ№19 на суму 95,0 тис.грн. з місцевого бюджету. Залишок по проекту включено до бюджету 2016 року;

- проходить експертизу проектно-кошторисна документація на суму 1320 тис.грн. для відкриття додаткової групи в ДНЗ№ 3, для виготовлення проекту передбачені кошти на суму 17,8 тис.грн.;

- на базі п'яти опорних закладів проводяться курси підвищення кваліфікації з ІКТ. За програмою "Intel - навчання майбутнього" (10 версія) підвищили свій рівень навчання 77 вчителів-предметників. Курсову підготовку за програмою «Соціальні сервіси ВЕБ 2.0» у навчально-виховному процесі пройшли 98 вчителів;

- для підвищення статусу керівних та педагогічних працівників, забезпечення ефективного механізму фінансової підтримки працівників шкіл та дитячих садків виділені кошти 1188,7 тис.грн., нарахування на заробітну плату становить 431,5 тис.грн.;

- у дошкільні загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади придбані предмети, матеріали, обладнання на суму 152,4 тис.грн.;

- на оплату енергоносіїв, придбання твердого палива виділені кошти у сумі 194,5тис.грн.

До кінця поточного року планується виконати наступні роботи:

- проведення капітальних ремонтів закладів освіти – 1866,438 тис.грн.;

- придбання предметів та обладнання довгострокового користування – 96,1 тис.грн;

- забезпечення шкільних бібліотек навчально-методичною, краєзнавчою літературою, періодичними виданнями, бібліотечною технікою – 599,5 тис.грн;

- поточне утримання дошкільних відділень навчально-виховних комплексів та загальноосвітніх навчальних закладів – 1633,13 тис.грн.;

- стимулювання керівних та педагогічних працівників за особливі досягнення в навчанні та вихованні дітей, зразкове виконання своїх обов'язків – 127,3 тис.грн.;

- організація оздоровлення та відпочинку шляхом придбання путівок та перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки: талановитих та обдарованих, переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, змагань, спартакіад, відмінників навчання – 15,9 тис.грн.;

- організація безкоштовного підвезення учнів з особливими освітніми потребами до навчальних закладів м. Дніпропетровськ – 50 тис.грн.

Культура

У 2015 році відповідно до завдань Програми в межах бюджетного фінансування виділені кошти в сумі 1635,8 тис.грн. на проведення та організацію державних заходів згідно з календарним планом; організовані та проведені культурно-мистецькі заходи, міські фестивалі, конкурси, концерти, творчі вечори, заходи з патріотичного виховання, народно-обрядові свята, культурні заходи історико-патріотичного напрямку, заходи з організації дозвілля дітей та молоді. Вихованці дитячих творчих та аматорських колективів, учні дитячих музичних шкіл  взяли участь в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах, турнірах.

У Павлоградському драматичному театрі ім. Б.Є.Захави відбулися вечір-концерт до Міжнародного Дня театру, прем'єра вистави «Г.Сковорода. Дорога до свободи», вечір-концерт з нагоди дня народження Б.Захави, відкриття 41-го сезону.

За звітний період систематично  здійснювались об'їзди пам'ятників історії, братських кладовищ, направлено листи балансоутримувачам та власникам пам'яток історії щодо укладення охоронних договорів та визначення грошової оцінки.

Фізична культура та спорт

Основні напрямки розвитку фізичної культури і спорту в м.Павлограді визначають необхідні зміни в підходах суспільства до забезпечення здоров’я людини, як найвищої гуманістичної цінності і пріоритетного напрямку державної політики.

На виконання заходів Програми за 2015 рік очікується використати 19,9 тис.грн., провести більше 25 загальноміських заходів, якими планується охопити більше 4 тис.чол.

У січні 2015 року продовжила свою роботу ковзанка на Соборній площі. Протягом січня-березня льодову ковзанку на Соборній площі відвідало 15739 чол.

На утримання спортивних споруд міста, що належать до комунальної власності міста та тих, що отримують фінансову підтримку з міського бюджету, на 2015 рік заплановано 5,08млн.грн.

У жовтні розпочала роботу програма навчання дітей шкільного віку плаванню. Протягом жовтня-грудня навчались плавати 560 дітей, фінансування склало 59,6 тис.грн.

Підтримка сімей, дітей та молоді

Станом на 09.12.2015р. перебуває на обліку 335 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі 86 дітей-сиріт. Це на 28 дітей менше ніж у 2014 році.

Відмічається позитивна динаміка зростання кількості дітей, влаштованих на виховання в сім’ї. Станом на 09.12.2015р. 327 (або 97%) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано на виховання в сім’ї. На звітній період в інтернатних закладах міста та області утримується та виховується 5 дітей, проти 14 дітей в 2014 році. В професійних училищах області навчається та утримується 3 підлітка віком від 17 років.

У поточному році виявлено і взято на облік 25 дітей, які залишились без батьківського піклування. Всі діти влаштовані на виховання в сім’ї.

Протягом року в місті усиновлено громадянами України 13 дітей-сиріт і 6 дітей на внутрісімейне усиновлення.

Всього в місті діє 12 прийомних сімей, де виховується 22 дитини, та два дитячих будинки сімейного типу, де виховується 13 дітей, позбавлених батьківського піклування. Планується створення третього дитячого будинку сімейного типу.

На обліку в службі у справах дітей перебуває 39 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Із них:

- 34 дитини, які виховуються в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків;

- 5 дітей, які зазнали жорстоке ставлення з боку дорослих.

На всі дитячі свята діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, отримують безкоштовні солодкі подарунки.

У місті на високому рівні проведено свято до Дня захисту дітей. На його проведення витрачено 41,2 тис.грн.:

  - - бюджетних коштів на суму 22,6 тис.грн.;

  - - благодійних і спонсорських коштів на суму 18,6 тис.грн.

В святкових заходах прийняли участь понад 10300 дітей, в тому числі і діти переселенців.

Проводилась робота по виявленню порушень Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами дітям. За звітній період складено 9 адміністративних протоколи. За результатами вищевказаної роботи:

- 69 клопотань порушено перед органами внутрішніх справ щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності;

- 88 батьків притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 184 КУпАП;

- направлено в суд матеріали на позбавлення батьківських прав стосовно 14 батьків відносно 15 дітей;

- 12 батьків позбавлено батьківських прав відносно 12 дітей;

- 1 дитина відібрана у батьків в судовому порядку.

У 2015 році знизились показники дитячої злочинності. Зареєстровано 21 злочин, вчинених неповнолітніми, проти 44 за аналогічний період 2014 року.

В місті відсутні бездоглядні та безпритульні діти.

У 2015 році були проведені заходи щодо підтримки творчої молоді: участь у міському фестивалі «Різдвяна зірочка», у регіональному фестивалі афганської пісні та поезії «В серці з Батьківщиною», міський конкурс дитячого малюнку «Наш Шевченко», міські змагання зі спортивної аеробіки «Весна, краса і грація», заходи, присвячені виводу військ з Афганістану.

Протягом літа було працевлаштовано 55 підлітків, на оплату праці яких використано 41,0 тис.грн.

Під час рейдів обстежено житлово-побутові умови проживання 357 дітей пільгової та облікової категорії.

150 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до початку навчального року отримали шкільне приладдя, одяг, взуття та іншу допомогу.

Крім цього, було виплачено стипендію міського голови на загальну суму 22 тис.грн., проведено заходи з нагоди Дня студента, а також планується вручити новорічні подарунки дітям з багатодітних сімей.

Спеціалістами ПМЦСССДМ надаються соціальні послуги сім'ям з дітьми. Іде робота з партнерськими організаціями: ГО клуб «Імпульс», МБО «Оберіг».

За звітний період 2015року в УДЦ «Молода гвардія» оздоровилось 18 дітей, КЗО «ЗСШІ «ДЦСР «Перлина Придніпров'я» – 112 дітей.

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Охорона навколишнього природного середовища

На виконання природоохоронних заходів по програмі «Питна вода м.Павлограда на 2011-2020 роки»:

- завершено розроблення робочого проекту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-1 (ПХЗ) до очисних споруд м.Павлограда». Попередня кошторисна вартість проекту складає 15,3 млн.грн.;

- по проекту «Будівництво каналізаційного колектору від будинку № 54 на вул.Інтернаціональна» завершується розгляд експертизи м.Дніпропетровськ.

По програмі охорони навколишнього природного середовища м.Павлограда на 2011-2015 роки розроблено:

- «Проект землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони староріччя р. Мороховець на території м.Павлоград»;

- «Проект землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж прибережної захисної смуги староріччя р. Мороховець на території м. Павлоград»;

- «Проект землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони р.Кочерга на території м.Павлоград»;

- «Проект землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж прибережної захисної смуги р.Кочерга на території м. Павлоград»;

- «Проект землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони р. Вовча в районі цеху ЖБІ заводу «Буддеталь» по 
вул. Садовніченко, м. Павлоград»;

- «Проект землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж прибережної захисної смуги р. Вовча в районі цеху ЖБІ заводу «Буддеталь» по 
вул. Садовніченко, м. Павлоград»;

Виконувалися роботи з догляду за зеленими насадженнями міста (в тому числі придбання обладнання для розпилювання декоративних рослин, а також посадкового матеріалу).

Завершено оформлення земельної ділянки Дитячого парку.

Техногенна безпека

Протягом 2015 року:

- складено та затверджено «Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій у місті Павлоград Дніпропетровської області»;

- проведено роботу щодо створення та функціонування міської мобільної групи реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру;

- у повному обсязі виконано план-графік проведення на підприємствах, в установах, організаціях міста Павлоград спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та тренувань на потенційно небезпечних об’єктах з відпрацюванням дій за можливими аварійними ситуаціями у 2015 році. Кількість проведених заходів 232, чисельність осіб, які залучалися до проведення, – 15158;

- розроблено та затверджено рішенням комісії з питань ТЕБ та НС заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів і сільгоспугідь у літній період 2015 року та заходи щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах в м.Павлоград;

- здійснено інвентаризацію 6 захисних споруд.

З метою доведення сигналу оповіщення та мовної інформації до населення придбано та введено в експлуатацію універсальний блок оповіщення БОУ, який встановлено в диспетчерському пункті міськвиконкому.

Придбано: 10 радіостанцій, 4 дихальних апарати, 5 ємностей для води, мобільну систему освітлення, планшет і квадрокоптер, 2 бензопили, систему оповіщення, обладнання захисних споруд, підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, 4 генератори, універсальний санітарно-технічний намет, печі в кількості 3 шт., бензин – 935л. та  ДП – 200л.

Охорона праці

У рамках підготовки до Дня охорони праці та з метою привернення уваги роботодавців до проблем запобігання нещасним випадкам на виробництві і професійним захворюванням проведено огляд-конкурс стану охорони праці по 6 номінаціям серед промислових, комунальних підприємств, закладів освіти, охорони здоров’я, суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Загальна чисельність учасників огляду-конкурсу склала 67 осіб.

Серед учнів шкіл міста було проведено конкурс дитячого малюнку «Охорона праці – запорука життя!». Конкурс проводився серед учнів 2-х вікових категорій: середня та старша. Членами журі визначено 7 переможців, які нагороджені грамотою та цінними подарунками.

Організація контролю за станом забезпечення працюючих на підприємствах міста усіх форм власності засобами індивідуального та колективного захисту здійснюється шляхом проведення обстежень з питань охорони праці. З початку року підготовлено та проведено 4 засідання ради з питань безпечної життєдіяльності населення, проведено навчальні семінари.

Опубліковано 9 статей щодо пропаганди дотримання правил техніки безпеки та охорони праці на виробництві шляхом розміщення відповідної інформації через місцеві засоби масової інформації та на офіційному сайті Павлоградської міської ради. Організовано 8 виступів на телебаченні, а також розміщено 6 білбордів на тему: «28 квітня – Всесвітній день охорони праці», «Безпечна праця – право кожної людини», «Скажи ТАК техніці безпеки і охороні праці!» та ін.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Протягом 2015 року в рамках реалізації Програми забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Дніпропетровському регіональному відділенні ВАОМС «Асоціації міст України» та в Асоціації міст Дніпропетровської області представники Павлоградської міської ради прийняли участь у 4 засіданнях Асоціації міст України.

В рамках засідань проводились обговорення реформи місцевого самоврядування відповідно до Концепції, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України, та територіальної організації влади в Україні, розглядалися питання законопроектної діяльності з питань місцевого самоврядування, діалогу з органами державної влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях, надання консультативних послуг та правової допомоги посадовим особам органів місцевого самоврядування, професійного розвитку службовців місцевого самоврядування, залучення міжнародної спільноти для підтримки процесів децентралізації в Україні.

Секретар міської ради 			                               			Є.В. Аматов