Додаток 2

до рішення міської ради

від 11.07.2017 р. № 738–24/VIІ

ЗАХОДИ

Регіональної  програми «Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами  на території субрегіону «Західний Донбас», в рамках соцпартнерства з ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 2017-2019 роки»

| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми | Відповідальні виконавці | Строк виконання | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2017р. | 2018р. | 2019р. | Очікуваний результат |
| 1. | Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас» | - розробка концепції поводження з ТПВ, що утворюються на територіях суб’єктів субрегіону, - дослідження з визначення (корегування) морфологічного складу, щільності та вимірювання кількості ТПВ, що утворюються на територіях суб’єктів субрегіону. - дослідження з визначення (корегування) норм надання послуг з вивезення ТПВ, що утворюються на територіях суб’єктів субрегіону. - комплексні інженерні вишукування, які включають топогеодезичну зйомку, геологічні та гідрогеологічні дослідження (існуючий та проектований полігони ТПВ). - попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) реконструкції, технічного переоснащення і рекультивації існуючого полігону ТПВ з подовженням строку експлуатації та подальшим його закриттям. - попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) нового будівництва полігону ТПВ, що утворюються на територіях суб’єктів субрегіону. - попередня оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) (існуючий і проектований полігони ТПВ). - розробка плану детального планування території існуючого полігону ТПВ. - розробка плану детального планування території проектованого полігону ТПВ. - розробка технічного завдання (ТЗ) на проектування нового будівництва полігону ТПВ, що утворюються на територіях суб’єктів субрегіону. - розробка технічного завдання (ТЗ) на проектування реконструкції, технічного переоснащення і рекультивації існуючого полігону ТПВ з подовженням строку експлуатації та подальшим його закриттям. - ідентифікація та підготовка попереднього техніко-економічного обґрунтування для проекту збору та утилізації звалищного газу на існуючому та проектному полігонах ТПВ. | УКГ та Б Павлоградської міської ради, Першотравенська міська рада, Тернівська міська рада, Павлоградська районна рада та райдержадміністрація, Петропавловська районна рада та райдержадміністрація, ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (за згодою) | 2017 -2018 роки | Загальний обсяг в т.ч. | - | - | - | - | Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території регіону Західний Донбас, сучасного полігону твердих побутових відходів, здійснення робіт з рекультивації існуючого сміттєзвалища |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети всього в т.ч. | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Павлограда | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Першотравенська | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Тернівка | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Павлоградського району | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Петропавлівського району | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела всього в т.ч. | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ДТЕК «Павлоградвугілля» | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | МЕРМ | - | - | - | - |  |
| 2. | Розробка детального плану території | - Розробка проекту та робочої документації на будівництво полігону ТПВ для регіону «Західний Донбас» - Розробка проекту та робочої документації на рекультивацію існуючого полігону ТПВ; | УКГ та Б Павлоградської міської ради, Першотравенська міська рада, Тернівська міська рада, Павлоградська районна рада та райдержадміністрація, Петропавловська районна рада та райдержадміністрація, ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (за згодою) | 2017 -2019 роки | Загальний обсяг в т.ч. | 1 100.0 | - | 550.0 | 550.0 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети всього в т.ч. | 100 | - | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Павлограда | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Першотравенська | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Тернівка | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Павлоградського району | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Петропавлівського району | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела всього в т.ч. | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ДТЕК «Павлоградвугілля» | 1000.0 | - | 500.0 | 500.0 |  |
|  |  |  |  |  | МЕРМ | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ т.ч. | 1100.0 | - | 550.0 | 550.0 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  | Місцеві бюджети всього в т.ч. | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Павлограда | 100.0 | - | 50.0 | 50.0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Першотравенська | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет м. Тернівка | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Павлоградського району | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Петропавлівського району | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела всього в т.ч. | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ДТЕК «Павлоградвугілля» | 1000.0 | - | 500.0 | 500.0 |  |
|  |  |  |  |  | МЕРМ | - | - | - | - |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                          Є.В.Аматов