#### УКрАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

## Сьоме демократичне скликання
(Тринадцята сесія)

### РІШЕННЯ

від 10.03.2017. № 444-13/2017

м. Івано-Франківськ

Про внесення змін до регіональної 
цільової програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових умов сільського населення
“Власний дім” на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою поліпшення житлово-побутових умов сільського населення і підтримки індивідуального житлового будівництва на селі обласна рада

вирішила:

1. Внести зміни до регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 54-2/2015, виклавши у новій редакції:

– паспорт Програми;

– таблиці № 3 та № 4 – прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки додатка 1 Програми (додаються);

– таблиці № 6, № 7, № 8 та № 9 – прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки відповідно на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки додатка 1 Програми (додаються);

– додаток 2 – Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки (додається).

2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним радам, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, радам об’єднаних територіальних громад, департаментам агропромислового розвитку, фінансів обласної державної адміністрації при формуванні обласного та місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію програми “Власний дім” з врахуванням  запитів обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійні комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (Р. Білик), з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).

Голова обласної ради 	Олександр Сич

ПАСПОРТ

регіональної цільової програми

підтримки індивідуального житлового будівництва

на селі  та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім “ на 2016-2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації і обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

2. Розробник Програми: обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

3. Термін реалізації Програми: 2016-2020 роки.

4. Етапи фінансування Програми: 2016-2020 роки.

5. Обсяг фінансування Програми: тис. грн.

Прогнозні показники обсягу фінансування Програми наведені в таблиці.

| Роки |  | Прогнозні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього |  | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | державний бюджет |  | обласний бюджет |  | районний (міський) бюджет |  | інші джерела фінансу- вання |  |
| 2016-2020, в т.ч.: |  |  | 61200 |  | 43680 |  | 6775 |  | 10745 |  |  |  |
| 2016 | 9000 |  |  | 6720 |  | 585 |  | 1695 |  |  |  |  |
| 2017 | 10150 |  |  | 6840 |  | 1390 |  | 1920 |  |  |  |  |
| 2018 | 13800 |  |  | 10140 |  | 1495 |  | 2165 |  |  |  |  |
| 2019 | 13300 |  |  | 9370 |  | 1600 |  | 2330 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  | 14950 |  | 10610 |  | 1705 |  | 2635 |  |  |  |

6. Очікувані результати виконання Програми:

У результаті виконання Програми на період 2016-2020 років буде забезпечено житлом сільське населення шляхом кредитування індивідуального житлового будівництва, зокрема, введено в експлуатацію 112 житлових будинків, проведено реконструкцію 52 житлових будинків, підключено до існуючих комунікацій 218 раніше збудованих осель.

7. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми надається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовники програми:

Департамент будівництва,

житлово-комунального господарства,

містобудування та архітектури

облдержадміністрації 							Іванів Н. І

Департамент

агропромислового розвитку

облдержадміністрації			 				Андріїшин І. П.

Обласний фонд підтримки

індивідуального житлового

будівництва на селі							Гаврилко Т. Й.

Керівник програми:

Заступник голови

облдержадміністрації							Паранюк Я. Д.

Додаток 1

до регіональної цільової програми підтримки

індивідуального житлового будівництва на селі

та поліпшення житлово-побутових умов сільського

населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 
житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки (таблиця № 3)

| Потреба по роках |  |  |  |  | Од. виміру |  |  | Всього |  |  | в т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Богородчанський |  | Верховинський |  | Галицький | Городенківський |  | Долинський |  | Калуський |  | Коломийський |  | Косівський |  | Надвірнянський | Рогатинський |  | Рожнятівський |  | Снятинський |  | Тисменицький |  | Тлумацький |  | м.Болехів |  | м.Івано- Франківськ | м.Яремче |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  | 9000 |  |  | 200 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 950 |  | 800 |  | 900 |  | 300 |  | 450 | 350 |  | 1150 |  | 750 |  | 300 |  | 750 |  | 300 |  | 300 | 600 |  |
| державний бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6720 |  |  | 115 |  | 200 |  | 152 | 201 |  | 788 |  | 609 |  | 503 |  | 223 |  | 300 | 289 |  | 835 |  | 666 |  | 212 |  | 641 |  | 242 |  | 208 | 536 |  |
| загальний фонд |  | 5620 | 51 | 146 |  |  | 119 |  |  | 166 |  |  | 754 |  | 477 |  |  | 336 |  | 178 |  | 264 |  | 264 |  | 682 |  |  | 628 |  | 95 |  | 608 |  | 208 |  | 165 |  | 479 |  |  |  |
| спецфонд |  | 1100 | 64 | 54 |  |  | 33 |  |  | 35 |  |  | 34 |  | 132 |  |  | 167 |  | 45 |  | 36 |  | 25 |  | 153 |  |  | 38 |  | 117 |  | 33 |  | 34 |  | 43 |  | 57 |  |  |  |
| обласний бюджет |  | 585 | 42 | 42 |  |  | 33 |  |  | 32 |  |  | 22 |  | 33 |  |  | 71 |  | 24 |  | 32 |  | 24 |  | 41 |  |  | 22 |  | 32 |  | 41 |  | 24 |  | 40 |  | 30 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 200 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  | 14 |  | 12 |  | 14 |  | 10 |  |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 14 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| спецфонд |  | 385 | 30 | 30 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 21 |  |  | 61 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 31 |  |  | 10 |  | 20 |  | 31 |  | 10 |  | 30 |  | 20 |  |  |  |
| районний (міський) бюджет |  | 1695 | 43 | 58 |  |  | 115 |  |  | 67 |  |  | 140 |  | 158 |  |  | 326 |  | 53 |  | 118 |  | 37 |  | 274 |  |  | 62 |  | 56 |  | 68 |  | 34 |  | 52 |  | 34 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 1195 | 20 | 35 |  |  | 80 |  |  | 50 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 240 |  | 30 |  | 100 |  | 25 |  | 220 |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  |  |  |
| спецфонд |  | 500 | 23 | 23 |  |  | 35 |  |  | 17 |  |  | 20 |  | 38 |  |  | 86 |  | 23 |  | 18 |  | 12 |  | 54 |  |  | 32 |  | 26 |  | 38 |  | 14 |  | 32 |  | 9 |  |  |  |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  | 10150 |  |  | 492 |  | 400 |  | 465 | 491 |  | 655 |  | 897 |  | 1120 |  | 503 |  | 462 | 430 |  | 1141 |  | 644 |  | 557 |  | 606 |  | 340 |  | 337 | 610 |  |
| державний бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6840 |  |  | 358 |  | 251 |  | 150 | 342 |  | 431 |  | 642 |  | 660 |  | 375 |  | 267 | 323 |  | 753 |  | 503 |  | 425 |  | 441 |  | 236 |  | 198 | 485 |  |
| загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 5690 |  |  | 293 |  | 195 |  | 115 | 305 |  | 395 |  | 505 |  | 485 |  | 325 |  | 230 | 295 |  | 595 |  | 463 |  | 302 |  | 405 |  | 201 |  | 154 | 427 |  |
| спецфонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  | 65 |  | 56 |  | 35 | 37 |  | 36 |  | 137 |  | 175 |  | 50 |  | 37 | 28 |  | 158 |  | 40 |  | 123 |  | 36 |  | 35 |  | 44 | 58 |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1390 |  |  | 86 |  | 91 |  | 81 | 81 |  | 74 |  | 77 |  | 114 |  | 74 |  | 76 | 75 |  | 84 |  | 74 |  | 76 |  | 91 |  | 70 |  | 86 | 80 |  |
| загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 56 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 64 |  | 56 |  | 52 |  | 64 |  | 56 | 64 |  | 52 |  | 64 |  | 56 |  | 60 |  | 60 |  | 56 | 60 |  |
| спецфонд |  | 390 | 30 | 31 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 10 |  | 21 |  |  | 62 |  | 10 |  | 20 |  | 11 |  | 32 |  |  | 10 |  | 20 |  | 31 |  | 10 |  | 30 |  | 20 |  |  |  |
| районний (міський) бюджет |  | 1920 | 48 | 58 |  |  | 234 |  |  | 68 |  |  | 150 |  | 178 |  |  | 346 |  | 54 |  | 119 |  | 32 |  | 304 |  |  | 67 |  | 56 |  | 74 |  | 34 |  | 53 |  | 45 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 1415 | 25 | 35 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 130 |  | 140 |  |  | 260 |  | 30 |  | 100 |  | 20 |  | 250 |  |  | 35 |  | 30 |  | 35 |  | 20 |  | 20 |  | 35 |  |  |  |
| спецфонд |  | 505 | 23 | 23 |  |  | 34 |  |  | 18 |  |  | 20 |  | 38 |  |  | 86 |  | 24 |  | 19 |  | 12 |  | 54 |  |  | 32 |  | 26 |  | 39 |  | 14 |  | 33 |  | 10 |  |  |  |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 13800 |  |  | 687 |  | 941 |  | 638 | 633 |  | 797 |  | 951 |  | 1249 |  | 884 |  | 849 | 387 |  | 1500 |  | 1080 |  | 620 |  | 836 |  | 459 |  | 346 | 943 |  |
| державний бюджет: |  | 10140 | 540 | 789 |  |  | 266 |  |  | 468 |  |  | 564 |  | 670 |  |  | 752 |  | 739 |  | 584 |  | 273 |  | 1072 |  |  | 931 |  | 482 |  | 664 |  | 335 |  | 201 |  | 810 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 8940 | 473 | 732 |  |  | 228 |  |  | 428 |  |  | 526 |  | 525 |  |  | 572 |  | 686 |  | 545 |  | 243 |  | 909 |  |  | 889 |  | 355 |  | 626 |  | 298 |  | 155 |  | 750 |  |  |  |
| спецфонд |  | 1200 | 67 | 57 |  |  | 38 |  |  | 40 |  |  | 38 |  | 145 |  |  | 180 |  | 53 |  | 39 |  | 30 |  | 163 |  |  | 42 |  | 127 |  | 38 |  | 37 |  | 46 |  | 60 |  |  |  |
| обласний бюджет |  | 1495 | 92 | 93 |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  | 73 |  | 87 |  |  | 131 |  | 81 |  | 86 |  | 77 |  | 94 |  |  | 77 |  | 82 |  | 93 |  | 80 |  | 92 |  | 83 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 1100 | 62 | 62 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 62 |  | 66 |  |  | 68 |  | 70 |  | 66 |  | 66 |  | 62 |  |  | 66 |  | 62 |  | 62 |  | 70 |  | 62 |  | 62 |  |  |  |
| спецфонд |  | 395 | 30 | 31 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 11 |  | 21 |  |  | 63 |  | 11 |  | 20 |  | 11 |  | 32 |  |  | 11 |  | 20 |  | 31 |  | 10 |  | 30 |  | 21 |  |  |  |
| районний (міський) бюджет |  | 2165 | 55 | 59 |  |  | 285 |  |  | 78 |  |  | 160 |  | 194 |  |  | 366 |  | 64 |  | 179 |  | 37 |  | 334 |  |  | 72 |  | 56 |  | 79 |  | 44 |  | 53 |  | 50 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 1655 | 30 | 35 |  |  | 250 |  |  | 60 |  |  | 140 |  | 155 |  |  | 280 |  | 40 |  | 160 |  | 25 |  | 280 |  |  | 40 |  | 30 |  | 40 |  | 30 |  | 20 |  | 40 |  |  |  |
| спецфонд |  | 510 | 25 | 24 |  |  | 35 |  |  | 18 |  |  | 20 |  | 39 |  |  | 86 |  | 24 |  | 19 |  | 12 |  | 54 |  |  | 32 |  | 26 |  | 39 |  | 14 |  | 33 |  | 10 |  |  |  |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  | 13300 |  |  | 432 |  | 791 |  | 635 | 613 |  | 796 |  | 1092 |  | 1508 |  | 927 |  | 932 | 387 |  | 1951 |  | 962 |  | 617 |  | 342 |  | 330 |  | 342 | 643 |  |
| державний бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9370 |  |  | 263 |  | 626 |  | 211 | 434 |  | 540 |  | 779 |  | 990 |  | 777 |  | 655 | 259 |  | 1484 |  | 809 |  | 471 |  | 162 |  | 219 |  | 183 | 508 |  |
| загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 8120 |  |  | 213 |  | 566 |  | 171 | 389 |  | 498 |  | 629 |  | 805 |  | 717 |  | 613 | 224 |  | 1314 |  | 763 |  | 336 |  | 122 |  | 179 |  | 135 | 446 |  |
| спецфонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  | 50 |  | 60 |  | 40 | 45 |  | 42 |  | 150 |  | 185 |  | 60 |  | 42 | 35 |  | 170 |  | 46 |  | 135 |  | 40 |  | 40 |  | 48 | 62 |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  | 109 |  | 101 |  | 89 | 91 |  | 86 |  | 89 |  | 132 |  | 86 |  | 88 | 86 |  | 102 |  | 86 |  | 89 |  | 100 |  | 76 |  | 100 | 90 |  |
| загальний фонд |  | 1200 | 78 | 70 |  |  | 68 |  |  | 70 |  |  | 75 |  | 68 |  |  | 68 |  | 75 |  | 68 |  | 75 |  | 69 |  |  | 75 |  | 69 |  | 69 |  | 65 |  | 69 |  | 69 |  |  |  |
| спецфонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 31 |  | 31 |  | 21 | 21 |  | 11 |  | 21 |  | 64 |  | 11 |  | 20 | 11 |  | 33 |  | 11 |  | 20 |  | 31 |  | 11 |  | 31 | 21 |  |
| районний (міський) бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330 |  |  | 60 |  | 64 |  | 335 | 88 |  | 170 |  | 224 |  | 386 |  | 64 |  | 189 | 42 |  | 365 |  | 67 |  | 57 |  | 80 |  | 35 |  | 59 | 45 |  |
| загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 1815 |  |  | 35 |  | 40 |  | 300 | 70 |  | 150 |  | 185 |  | 300 |  | 40 |  | 170 | 30 |  | 310 |  | 35 |  | 30 |  | 40 |  | 20 |  | 25 | 35 |  |
| спецфонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  | 25 |  | 24 |  | 35 | 18 |  | 20 |  | 39 |  | 86 |  | 24 |  | 19 | 12 |  | 55 |  | 32 |  | 27 |  | 40 |  | 15 |  | 34 | 10 |  |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  | 14950 |  |  | 576 |  | 678 |  | 1020 | 561 |  | 982 |  | 1312 |  | 1393 |  | 989 |  | 1198 | 485 |  | 1865 |  | 1012 |  | 731 |  | 753 |  | 336 |  | 358 | 701 |  |
| державний бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  | 10610 |  |  | 395 |  | 508 |  | 487 | 374 |  | 714 |  | 968 |  | 830 |  | 826 |  | 849 | 348 |  | 1345 |  | 856 |  | 575 |  | 556 |  | 219 |  | 192 | 568 |  |
| загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 9310 |  |  | 325 |  | 448 |  | 445 | 329 |  | 671 |  | 812 |  | 640 |  | 766 |  | 806 | 314 |  | 1175 |  | 808 |  | 435 |  | 514 |  | 177 |  | 142 | 503 |  |
| спецфонд |  | 1300 | 70 | 60 |  |  | 42 |  |  | 45 |  |  | 43 |  | 156 |  |  | 190 |  | 60 |  | 43 |  | 34 |  | 170 |  |  | 48 |  | 140 |  | 42 |  | 42 |  | 50 |  | 65 |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  | 116 |  | 106 |  | 98 | 99 |  | 88 |  | 99 |  | 147 |  | 89 |  | 99 | 89 |  | 115 |  | 89 |  | 99 |  | 107 |  | 72 |  | 106 | 87 |  |
| загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  | 85 |  | 75 |  | 77 | 78 |  | 77 |  | 78 |  | 82 |  | 78 |  | 78 | 78 |  | 82 |  | 78 |  | 78 |  | 75 |  | 61 |  | 75 | 65 |  |
| спецфонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  | 31 |  | 31 |  | 21 | 21 |  | 11 |  | 21 |  | 65 |  | 11 |  | 21 | 11 |  | 33 |  | 11 |  | 21 |  | 32 |  | 11 |  | 31 | 22 |  |
| районний (міський) бюджет |  | 2635 | 65 | 64 |  |  | 435 |  |  | 88 |  |  | 180 |  | 245 |  |  | 416 |  | 74 |  | 250 |  | 48 |  | 405 |  |  | 67 |  | 57 |  | 90 |  | 45 |  | 60 |  | 46 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 2115 | 40 | 40 |  |  | 400 |  |  | 70 |  |  | 160 |  | 205 |  |  | 330 |  | 50 |  | 230 |  | 35 |  | 350 |  |  | 35 |  | 30 |  | 50 |  | 30 |  | 25 |  | 35 |  |  |  |
| спецфонд |  | 520 | 25 | 24 |  |  | 35 |  |  | 18 |  |  | 20 |  | 40 |  |  | 86 |  | 24 |  | 20 |  | 13 |  | 55 |  |  | 32 |  | 27 |  | 40 |  | 15 |  | 35 |  | 11 |  |  |  |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  | 61200 |  |  | 2387 |  | 3110 |  | 3058 | 2598 |  | 4180 |  | 5052 |  | 6170 |  | 3603 |  | 3891 | 2039 |  | 7607 |  | 4448 |  | 2825 |  | 3287 |  | 1765 |  | 1683 | 3497 |  |
| державний бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  | 43680 |  |  | 1671 |  | 2374 |  | 1266 | 1819 |  | 3037 |  | 3668 |  | 3735 |  | 2940 |  | 2655 | 1492 |  | 5489 |  | 3765 |  | 2165 |  | 2464 |  | 1251 |  | 982 | 2907 |  |
| загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 37680 |  |  | 1355 |  | 2087 |  | 1078 | 1617 |  | 2844 |  | 2948 |  | 2838 |  | 2672 |  | 2458 | 1340 |  | 4675 |  | 3551 |  | 1523 |  | 2275 |  | 1063 |  | 751 | 2605 |  |
| спецфонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  | 316 |  | 287 |  | 188 | 202 |  | 193 |  | 720 |  | 897 |  | 268 |  | 197 | 152 |  | 814 |  | 214 |  | 642 |  | 189 |  | 188 |  | 231 | 302 |  |
| обласний бюджет |  | 6775 | 445 | 433 |  |  | 388 |  |  | 390 |  |  | 343 |  | 385 |  |  | 595 |  | 354 |  | 381 |  | 351 |  | 436 |  |  | 348 |  | 378 |  | 432 |  | 322 |  | 424 |  | 370 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 4800 | 293 | 279 |  |  | 283 |  |  | 286 |  |  | 290 |  | 280 |  |  | 280 |  | 301 |  | 280 |  | 297 |  | 275 |  |  | 295 |  | 277 |  | 276 |  | 270 |  | 272 |  | 266 |  |  |  |
| спецфонд |  | 1975 | 152 | 154 |  |  | 105 |  |  | 104 |  |  | 53 |  | 105 |  |  | 315 |  | 53 |  | 101 |  | 54 |  | 161 |  |  | 53 |  | 101 |  | 156 |  | 52 |  | 152 |  | 104 |  |  |  |
| районний (міський) бюджет |  | 10745 | 271 | 303 |  |  | 1404 |  |  | 389 |  |  | 800 |  | 999 |  |  | 1840 |  | 309 |  | 855 |  | 196 |  | 1682 |  |  | 335 |  | 282 |  | 391 |  | 192 |  | 277 |  | 220 |  |  |  |
| загальний фонд |  | 8195 | 150 | 185 |  |  | 1230 |  |  | 300 |  |  | 700 |  | 805 |  |  | 1410 |  | 190 |  | 760 |  | 135 |  | 1410 |  |  | 175 |  | 150 |  | 195 |  | 120 |  | 110 |  | 170 |  |  |  |
| спецфонд |  | 2550 | 121 | 118 |  |  | 174 |  |  | 89 |  |  | 100 |  | 194 |  |  | 430 |  | 119 |  | 95 |  | 61 |  | 272 |  |  | 160 |  | 132 |  | 196 |  | 72 |  | 167 |  | 50 |  |  |  |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки (таблиця № 4)

| Потреба по роках | Од. виміру | Всього | в т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Богородчанський | Верховинський | Галицький | Городенківський | Долинський | Калуський | Коломийський | Косівський | Надвірнянський | Рогатинський | Рожнятівський | Снятинський | Тисменицький | Тлумацький | м.Болехів | м.Івано-Франківськ | м.Яремче |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Будівництво житла, в т.ч.: | од. | 144 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 16 | 9 | 9 | 5 | 16 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 11 |
| Реконструкція житлових будинків | од. | 52 | 1 |  |  | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 |  |  | 1 |  | 5 |
| Газифікація садиб | од. | 74 | 2 |  |  |  | 11 | 13 | 4 | 10 | 6 | 3 | 14 | 5 |  | 1 | 1 |  | 4 |
| Водозабезпечення садиб | од. | 145 | 1 | 35 | 3 |  | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 |  | 20 | 25 |  | 13 |  |  | 20 |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: | тис.грн. | 61200 | 2387 | 3110 | 3058 | 2598 | 4180 | 5052 | 6170 | 3603 | 3891 | 2039 | 7607 | 4448 | 2825 | 3287 | 1765 | 1683 | 3497 |
| державний бюджет: |  | 43680 | 1671 | 2374 | 1266 | 1819 | 3037 | 3668 | 3735 | 2940 | 2655 | 1492 | 5489 | 3765 | 2165 | 2464 | 1251 | 982 | 2907 |
| загальний фонд |  | 37680 | 1355 | 2087 | 1078 | 1617 | 2844 | 2948 | 2838 | 2672 | 2458 | 1340 | 4675 | 3551 | 1523 | 2275 | 1063 | 751 | 2605 |
| спецфонд |  | 6000 | 316 | 287 | 188 | 202 | 193 | 720 | 897 | 268 | 197 | 152 | 814 | 214 | 642 | 189 | 188 | 231 | 302 |
| обласний бюджет |  | 6775 | 445 | 433 | 388 | 390 | 343 | 385 | 595 | 354 | 381 | 351 | 436 | 348 | 378 | 432 | 322 | 424 | 370 |
| загальний фонд |  | 4800 | 293 | 279 | 283 | 286 | 290 | 280 | 280 | 301 | 280 | 297 | 275 | 295 | 277 | 276 | 270 | 272 | 266 |
| спецфонд |  | 1975 | 152 | 154 | 105 | 104 | 53 | 105 | 315 | 53 | 101 | 54 | 161 | 53 | 101 | 156 | 52 | 152 | 104 |
| районний (міський) бюджет |  | 10745 | 271 | 303 | 1404 | 389 | 800 | 999 | 1840 | 309 | 855 | 196 | 1682 | 335 | 282 | 391 | 192 | 277 | 220 |
| загальний фонд |  | 8195 | 150 | 185 | 1230 | 300 | 700 | 805 | 1410 | 190 | 760 | 135 | 1410 | 175 | 150 | 195 | 120 | 110 | 170 |
| спецфонд |  | 2550 | 121 | 118 | 174 | 89 | 100 | 194 | 430 | 119 | 95 | 61 | 272 | 160 | 132 | 196 | 72 | 167 | 50 |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введення в експлуатацію: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| житло | од. | 112 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 7 | 7 | 4 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
|  | кв.м | 14000 | 375 | 375 | 750 | 625 | 750 | 1250 | 1875 | 875 | 875 | 500 | 2000 | 1000 | 625 | 625 | 375 | 375 | 750 |
| комунікації | од. | 130 | 1 | 20 | 2 |  | 11 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 18 | 20 |  | 10 |  |  | 9 |

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на 
селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки 
(2017 рік, таблиця № 6)

| Потреба по роках | Од. виміру | Всього | в т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Богородчанський | Верховинський | Галицький | Городенківський | Долинський | Калуський | Коломийський | Косівський | Надвірнянський | Рогатинський | Рожнятівський | Снятинський | Тисменицький | Тлумацький | м.Болехів | м.Івано- Франківськ | м.Яремче |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Будівництво житла | од. | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Реконструкція житлових будинків | од. | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Комунікації: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газифікація садиб | од. | 10 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| водопостачання садиб | од. | 22 |  | 5 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: | тис.грн. | 10150 | 492 | 400 | 465 | 491 | 655 | 897 | 1120 | 503 | 462 | 430 | 1141 | 644 | 557 | 606 | 340 | 337 | 610 |
| державний бюджет: |  | 6840 | 358 | 251 | 150 | 342 | 431 | 642 | 660 | 375 | 267 | 323 | 753 | 503 | 425 | 441 | 236 | 198 | 485 |
| загальний фонд |  | 5690 | 293 | 195 | 115 | 305 | 395 | 505 | 485 | 325 | 230 | 295 | 595 | 463 | 302 | 405 | 201 | 154 | 427 |
| спецфонд |  | 1150 | 65 | 56 | 35 | 37 | 36 | 137 | 175 | 50 | 37 | 28 | 158 | 40 | 123 | 36 | 35 | 44 | 58 |
| обласний бюджет |  | 1390 | 86 | 91 | 81 | 81 | 74 | 77 | 114 | 74 | 76 | 75 | 84 | 74 | 76 | 91 | 70 | 86 | 80 |
| загальний фонд |  | 1000 | 56 | 60 | 60 | 60 | 64 | 56 | 52 | 64 | 56 | 64 | 52 | 64 | 56 | 60 | 60 | 56 | 60 |
| спецфонд |  | 390 | 30 | 31 | 21 | 21 | 10 | 21 | 62 | 10 | 20 | 11 | 32 | 10 | 20 | 31 | 10 | 30 | 20 |
| районний (міський) бюджет |  | 1920 | 48 | 58 | 234 | 68 | 150 | 178 | 346 | 54 | 119 | 32 | 304 | 67 | 56 | 74 | 34 | 53 | 45 |
| загальний фонд |  | 1415 | 25 | 35 | 200 | 50 | 130 | 140 | 260 | 30 | 100 | 20 | 250 | 35 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 |
| спецфонд |  | 505 | 23 | 23 | 34 | 18 | 20 | 38 | 86 | 24 | 19 | 12 | 54 | 32 | 26 | 39 | 14 | 33 | 10 |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки (2018 рік, таблиця № 7)

| Потреба по роках | Од. виміру | Всього | в т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Богородчанський | Верховинський | Галицький | Городенківський | Долинський | Калуський | Коломийський | Косівський | Надвірнянський | Рогатинський | Рожнятівський | Снятинський | Тисменицький | Тлумацький | м.Болехів | м.Івано-Франківськ | м.Яремче |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Будівництво житла | од. | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 3 |
| Реконструкція житлових будинків | од. | 14 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 2 |
| Комунікації: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газифікація садиб | од. | 16 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| водопостачання садиб | од. | 35 |  | 10 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: | тис.грн. | 13800 | 687 | 941 | 638 | 633 | 797 | 951 | 1249 | 884 | 849 | 387 | 1500 | 1080 | 620 | 836 | 459 | 346 | 943 |
| державний бюджет: |  | 10140 | 540 | 789 | 266 | 468 | 564 | 670 | 752 | 739 | 584 | 273 | 1072 | 931 | 482 | 664 | 335 | 201 | 810 |
| загальний фонд |  | 8940 | 473 | 732 | 228 | 428 | 526 | 525 | 572 | 686 | 545 | 243 | 909 | 889 | 355 | 626 | 298 | 155 | 750 |
| спецфонд |  | 1200 | 67 | 57 | 38 | 40 | 38 | 145 | 180 | 53 | 39 | 30 | 163 | 42 | 127 | 38 | 37 | 46 | 60 |
| обласний бюджет |  | 1495 | 92 | 93 | 87 | 87 | 73 | 87 | 131 | 81 | 86 | 77 | 94 | 77 | 82 | 93 | 80 | 92 | 83 |
| загальний фонд |  | 1100 | 62 | 62 | 66 | 66 | 62 | 66 | 68 | 70 | 66 | 66 | 62 | 66 | 62 | 62 | 70 | 62 | 62 |
| спецфонд |  | 395 | 30 | 31 | 21 | 21 | 11 | 21 | 63 | 11 | 20 | 11 | 32 | 11 | 20 | 31 | 10 | 30 | 21 |
| районний (міський) бюджет |  | 2165 | 55 | 59 | 285 | 78 | 160 | 194 | 366 | 64 | 179 | 37 | 334 | 72 | 56 | 79 | 44 | 53 | 50 |
| загальний фонд |  | 1655 | 30 | 35 | 250 | 60 | 140 | 155 | 280 | 40 | 160 | 25 | 280 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 |
| спецфонд |  | 510 | 25 | 24 | 35 | 18 | 20 | 39 | 86 | 24 | 19 | 12 | 54 | 32 | 26 | 39 | 14 | 33 | 10 |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки (2019 рік, таблиця № 8)

| Потреба по роках | Од. виміру | Всього | в т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Богородчанський | Верховинський | Галицький | Городенківський | Долинський | Калуський | Коломийський | Косівський | Надвірнянський | Рогатинський | Рожнятівський | Снятинський | Тисменицький | Тлумацький | м.Болехів | м.Івано-Франківськ | м.Яремче |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Будівництво житла | од. | 32 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Реконструкція житлових будинків | од. | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Комунікації: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газифікація садиб | од. | 19 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| водопостачання садиб | од. | 35 | 1 | 10 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: | тис.грн. | 13300 | 432 | 791 | 635 | 613 | 796 | 1092 | 1508 | 927 | 932 | 387 | 1951 | 962 | 617 | 342 | 330 | 342 | 643 |
| державний бюджет: |  | 9370 | 263 | 626 | 211 | 434 | 540 | 779 | 990 | 777 | 655 | 259 | 1484 | 809 | 471 | 162 | 219 | 183 | 508 |
| загальний фонд |  | 8120 | 213 | 566 | 171 | 389 | 498 | 629 | 805 | 717 | 613 | 224 | 1314 | 763 | 336 | 122 | 179 | 135 | 446 |
| спецфонд |  | 1250 | 50 | 60 | 40 | 45 | 42 | 150 | 185 | 60 | 42 | 35 | 170 | 46 | 135 | 40 | 40 | 48 | 62 |
| обласний бюджет |  | 1600 | 109 | 101 | 89 | 91 | 86 | 89 | 132 | 86 | 88 | 86 | 102 | 86 | 89 | 100 | 76 | 100 | 90 |
| загальний фонд |  | 1200 | 78 | 70 | 68 | 70 | 75 | 68 | 68 | 75 | 68 | 75 | 69 | 75 | 69 | 69 | 65 | 69 | 69 |
| спецфонд |  | 400 | 31 | 31 | 21 | 21 | 11 | 21 | 64 | 11 | 20 | 11 | 33 | 11 | 20 | 31 | 11 | 31 | 21 |
| районний (міський) бюджет |  | 2330 | 60 | 64 | 335 | 88 | 170 | 224 | 386 | 64 | 189 | 42 | 365 | 67 | 57 | 80 | 35 | 59 | 45 |
| загальний фонд |  | 1815 | 35 | 40 | 300 | 70 | 150 | 185 | 300 | 40 | 170 | 30 | 310 | 35 | 30 | 40 | 20 | 25 | 35 |
| спецфонд |  | 515 | 25 | 24 | 35 | 18 | 20 | 39 | 86 | 24 | 19 | 12 | 55 | 32 | 27 | 40 | 15 | 34 | 10 |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки (2020 рік, таблиця № 9)

| Потреба по роках | Од. виміру | Всього | в т.ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Богородчанський | Верховинський | Галицький | Городенківський | Долинський | Калуський | Коломийський | Косівський | Надвірнянський | Рогатинський | Рожнятівський | Снятинський | Тисменицький | Тлумацький | м.Болехів | м.Івано-Франківськ | м.Яремче |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Будівництво житла | од. | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Реконструкція житлових будинків | од. | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Комунікації: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газифікація садиб | од. | 20 |  |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| водопостачання садиб | од. | 38 |  | 10 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  | 5 | 5 |  | 3 |  |  | 5 |
| Потреба в коштах, всього, в т.ч.: | тис.грн. | 14950 | 576 | 678 | 1020 | 561 | 982 | 1312 | 1393 | 989 | 1198 | 485 | 1865 | 1012 | 731 | 753 | 336 | 358 | 701 |
| державний бюджет: |  | 10610 | 395 | 508 | 487 | 374 | 714 | 968 | 830 | 826 | 849 | 348 | 1345 | 856 | 575 | 556 | 219 | 192 | 568 |
| загальний фонд |  | 9310 | 325 | 448 | 445 | 329 | 671 | 812 | 640 | 766 | 806 | 314 | 1175 | 808 | 435 | 514 | 177 | 142 | 503 |
| спецфонд |  | 1300 | 70 | 60 | 42 | 45 | 43 | 156 | 190 | 60 | 43 | 34 | 170 | 48 | 140 | 42 | 42 | 50 | 65 |
| обласний бюджет |  | 1705 | 116 | 106 | 98 | 99 | 88 | 99 | 147 | 89 | 99 | 89 | 115 | 89 | 99 | 107 | 72 | 106 | 87 |
| загальний фонд |  | 1300 | 85 | 75 | 77 | 78 | 77 | 78 | 82 | 78 | 78 | 78 | 82 | 78 | 78 | 75 | 61 | 75 | 65 |
| спецфонд |  | 405 | 31 | 31 | 21 | 21 | 11 | 21 | 65 | 11 | 21 | 11 | 33 | 11 | 21 | 32 | 11 | 31 | 22 |
| районний (міський) бюджет |  | 2635 | 65 | 64 | 435 | 88 | 180 | 245 | 416 | 74 | 250 | 48 | 405 | 67 | 57 | 90 | 45 | 60 | 46 |
| загальний фонд |  | 2115 | 40 | 40 | 400 | 70 | 160 | 205 | 330 | 50 | 230 | 35 | 350 | 35 | 30 | 50 | 30 | 25 | 35 |
| спецфонд |  | 520 | 25 | 24 | 35 | 18 | 20 | 40 | 86 | 24 | 20 | 13 | 55 | 32 | 27 | 40 | 15 | 35 | 11 |
| інші джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова фонду                                                                                        Тарас Гаврилко

Додаток 2

до регіональної цільової програми підтримки

індивідуального житлового будівництва на селі

та поліпшення житлово-побутових умов сільського

населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | роки | всього | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | районний (міський) бюджет | інші джерела фінансування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам в обсягах наявних ресурсів | Обласний фонд, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, ради об’єднаних територіальних громад | Щорічно у затверджені терміни | 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 | 9000 10150 13800 13300 14950 61200 | 6720 6840 10140 9370 10610 43680 | 585 1390 1495 1600 1705 6775 | 1695 1920 2165 2330 2635 10745 |  | Зростання обсягу житлового будівництва, розвиток інфраструктури та підвищення рівня інженерного облаштування села, поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Висвітлення в засобах масової інформації відомостей щодо ходу реалізації Програми на території області | Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 2016-2020 | - | - | - | - | - | - | Доведення до відома мешканців області інформації про хід реалізації Програми |
| 3 | Проведення засідань (круглих столів) та інших заходів з представниками територіальних громад з питань реалізації Програми | Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | Постійно | - | - | - | - | - | - | Ознайомлення сільського населення області з програмою "Власний дім" |

Голова фонду                                                                                        Тарас Гаврилко